建设工程测绘设计合同

合同名称:南沙联检中心海关大楼、边检大楼、三检大楼规划条件核实设计竣工文件测绘编制

工程地点：  广州市南沙区进港大道

合同编号：

设计证书等级：            建筑行业  级（ ）

甲        方：广州南沙经济技术开发总公司（建设单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

乙        方：                       （设计人）

签订日期：       年   月   日

甲方：广州南沙经济技术开发总公司（建设单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

乙方：         （设计人）

甲方委托乙方承担 南沙联检中心海关大楼、边检大楼、三检大楼规划条件核实设计竣工文件测绘编制  工作，双方本着平等自愿原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第1条 项目工作内容

1.1测绘设计工作内容

南沙联检中心海关大楼、边检大楼、三检大楼三栋建筑物为建设单位下属物业（其中海关大楼框架九层建筑面积8400㎡；边检大楼框架十一层建筑面积6000㎡；三检大楼框架九层建筑面积6200㎡。三栋建筑物合计总建筑面积20600㎡）。

设计人根据甲方提供的物业资料，现场测绘并编制规划条件核实设计竣工文件，协助甲方上报广州市城市规划勘测设计研究院作技术审查。

本次测绘设计工期为：20日历天。

第2条 乙方应向甲方交付的设计文件、份数及时间

| 序号 | 交付资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划条件核实设计竣工文件（初稿） | 1 | 初步测绘设计成果 | 本合同签订后10天内向甲方提交 |
| 2 | 规划条件核实设计竣工文件（终稿） | 8 | 符合广州市城市规划勘测设计研究院要求的技术审查文件 | 甲方将初步成果上报广州市城市规划勘测设计研究院作技术审查，根据反馈意见，乙方需在5天内对初步成果进行调整修改，使其符合技术审查要求 |

2.1  乙方应在本合同规定的工期内按时、按质量要求完成的各阶段成果，并应及时书面通知甲方接收，以通知内的接收通知时间为实际交付时间，且所交付的设计文件必须合格，否则因不合格而造成的乙方返工时间超出了合同应交付时间，则属于乙方交付延误。若甲方在接到书面通知之日起五个工作日内未办理接收也未书面予以答复的，即视为乙方已交付；不因甲方是否实际接收设计文件而影响交付的认定。

2.2 乙方应在甲方付清各阶段费用时交付各相应阶段的设计资料电子文件。

第3条 收费

本合同的测绘设计费金额为包干价人民币   元（￥  元），其中不含税费为 元，税金为  元。包括完成该项目的成本、利润、税金、本合同已明确约定数量的图纸资料文印费。

第4条 支付方式

（1）甲方完成现场测绘，提交初步测绘设计成果并通过甲方确认，乙方向甲方提供付款申请函和合法等额有效的增值税专用发票后，甲方于10个工作日内按合同金额支付至40%；

（2）甲方将初步成果上报广州市城市规划勘测设计研究院，乙方需协助甲方根据反馈意见对初步测绘设计成果进行调整修改，通过广州市城市规划勘测设计研究院的技术审查，之后，乙方向甲方提供付款申请函和合法等额有效的增值税专用发票，甲方于10个工作日内按合同金额支付至80%；

（3）项目完成规划条件核实后，乙方向甲方提供付款申请函和合法等额有效的增值税专用发票后，甲方于10个工作日内付清余额。

备注：若乙方未能按上述条款的约定提供付款申请函或增值税专用发票的，则甲方有权迟延付款。

第5条  双方责任

5.1 甲方责任

5.1.1甲方应按照本合同的规定，按期如数向乙方支付测绘设计费。但因乙方提供的设计文件不合格原因规划设计文件不被批准的，甲方有权不予支付相应的设计费，且乙方需按甲方要求及时更改并再次提交，合格设计文件的交付才为有效交付。

5.1.2 甲方应在收到乙方提交的各阶段测绘设计成果之日起五个工作日内进行确认并提出意见，逾期没有提出异议的，视为乙方提交的成果符合甲方要求。

5.2 乙方责任

5.2.1乙方应按国家规定和本合同约定的技术规范、标准进行测绘设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付测绘设计成果，并对提交的设计文件的质量负责。乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的合理设计要求，进行工程设计，按本合同规定的进度要求提交设计资料，并对其负责。否则，乙方应无条件进行修改使其达到合同的要求。

5.2.2 乙方应协助甲方办理本项目技术审查及规划条件核实工作。

5.2.3在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，乙方都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的关于环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担相应的法律责任。

第6条 违约责任

6.1 甲方应按本合同规定按期足额向乙方支付设计费，每逾期一日，甲方应按本合同总金额的千分之二向乙方支付相应的违约金。逾期超过   日的，乙方有权单方解除本合同，已收取的费用双方协商退还。

6.2 因甲方自身责任造成设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加设计费用及顺延设计期限，由此造成的损失均由甲方自行承担。

6.3由于乙方自身原因，乙方提交的设计文件达不到本合同要求的，由此产生的所有修改费用均由乙方自行承担。

6.4由于乙方自身原因，未能按照本合同规定按时提交设计资料及设计文件的，每延误一日，应减收本合同总金额千分之二的设计费。乙方延误连续超过三十日的，甲方有权单方解除本合同。

6.5 任何一方违约的，守约方除可以要求对方承担本合同约定的违约责任，还可要求违约方承担守约方因追究对方违约责任所支付的一切费用，包括但不限于仲裁费、律师费、鉴定费、公证及保全费等合理费用。

第7条 其他

7.1甲乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担相应的赔偿责任。

7.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：

（一）提交 中国广州 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向有管辖权人民法院起诉。

7.3本合同一式  拾贰  份，各方各执 肆 份，具有同等法律效力。

7.4本合同经甲乙双方签字并盖章之日起正式生效，双方履行完本合同约定义务后，本合同即行终止。

7.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电报、传真）均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

建设单位名称：广州南沙经济技术开发总公司 设计人名称：

（盖章）                                    （盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

地址：                                 地址：

开户银行：                        开户银行：

银行帐号：                        银行帐号：

签字日期：    年   月   日        签字日期：    年   月   日

建设管理单位名称：广州南沙建设维护管理有限公司

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：

开户银行：

银行帐号：

签字日期：    年   月   日

廉洁共保协议书

甲方： 广州南沙经济技术开发总公司

广州南沙建设维护管理有限公司

乙方：

为规范物资、配件采购、基建工程和设备、工装项目承发包双方的业务往来，防止发生谋取不正当利益的各种违法违纪行为，保护双方当事人的合法权益，根据有关法律法规和廉政建设责任制规定，双方签订本协议书。

- 各方的责任

（一）严格遵守市场准入、项目招、投标等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明原则，不得为获取不正当的利益损害双方利益，不得违反行业有关规定。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒，得以制止、纠正；劝阻无效时，应向其监督部门或上级主管部门反映情况，予以纠正；情节严重的，应向纪检监察、司法机关举报。

第二条  乙方的责任

应与甲方人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行物资配件采购、工程建设、设备、工装采购的有关法规政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由向甲方、甲方代表、相关单位或个人赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等。

（二）不以任何理由为甲方、甲方代表和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

第三条  甲方的责任

应与乙方人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行物资配件采购、基建工程建设、设备、工装采购的有关法规政策，并遵守以下规定：

（一）不向乙方及相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不在乙方及相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

第四条  违约责任

（一）甲方代表工作人员有违反本责任书第一、三条行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿或补偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿或补偿。

第五条  本协议书与项目合同具有同等法律效力，经各方签署后生效。

- 本协议书的有效期为双方合作结束时止。

- 本协议书一式 拾贰 份，甲方执捌份，乙方执肆份。

（本页为签署页）

甲方单位（盖章）：广州南沙经济技术开发总公司

法定或授权代表人（签字）：

年  月  日

甲方单位（盖章）：广州南沙建设维护管理有限公司

法定或授权代表人（签字）：

年  月  日

乙方单位（盖章）：

法定或授权代表人（签字）：

年   月  日