委托编制《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》

询价议标文件

广州南沙湿地旅游发展有限公司

2021年4月

委托编制《南沙滨海湿地景区红树林种植与保育

项目建议书》询价议标文件

招标人：广州南沙湿地旅游发展有限公司

招标项目名称：委托编制《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》

评审办法：最低价中标法

投标文件递交截止日期：2021年4月8日17时0分

开标与评审日期：2021年4月9日10时0分

开标地点：广州市南沙区万顷沙镇南沙滨海湿地景区会议室。

投标份数：正本1份，副本1份。

招标人及投标文件递交：

2021年4月8日下午17:00前，各投标单位将密封的投标文件邮寄到以下地址，招标人自行安排开标评标。

广东省广州市南沙区万顷沙镇十八涌南沙滨海湿地景区，联系人：陈先生，电话：020-39081209。

致投标人：

广州南沙湿地旅游发展有限公司经研究决定,就“南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目”，采用询价议标的方式选择咨询单位委托编制项目建议书。

- 项目概述

- 南沙滨海湿地景区位于广州市最南端，地处珠江出海口西岸的南沙区万顷沙镇十八涌与十九涌之间，总面积约600公顷。广州市计划开展5年期的红树林营造及修复项目，要求南沙滨海湿地景区出具红树林营造和修复实施方案。我司拟委托咨询单位对我司红树林现状进行勘查、选划红树林宜林地、选定红树林树种以及出具红树林营造与修复建议书。建议书包含红树林营造面积42公顷，修复面积按现状最大量修复，预算投入总费用为1000万以上。

- 招标要求

（一）项目内容要求（包括但不限于以下内容）：

| 工作项目 | 工作内容 | 工作要求 | 成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红树林宜林地选划 | 1、现场调研，收集或者购买基础数据，包括高清卫星影像、无人机全景等 2、根据资料评估红树林适宜种植范围，确定面积 3、出图，形成矢量等图件 | 底图精度优于5米，提供宜林地范围矢量图件 | 遥感影像和宜林地范围矢量图件等数据1套 |
| 红树林树种选定 | 根据现场勘察和红树林树种分布情况，考虑旅游景点的人类可达性、安全性和生态景观效果，在潮间带、高潮线以上确定红树林树种 | 制定红树林选定树种推荐列表 | 推荐真红树本地种不少于3种、半红树林不少于2种 |
| 建议书编制 | 根据以上研究成果编制建议书 | 推荐营造及修复建议书 | 建议书1套，含附件 |

（二）时间要求

完成期为20个日历天共分为二个阶段。第一阶段：签订合同收到第一笔款后10个日历天内提交文本初稿；第二阶段：收到采购人最终评审意见后10个日历天内完成最终文本；本年度内，通过合适渠道就推动项目落地实施向政府层面提出相关政策及建议。

（三）服务价格：最高限价人民币25万元(人民币贰拾伍万元整)。

（四）支付方式：

1、签订合同后5日内，采购人支付合同总价的30%给成交人作为首付款；

2、采购人收到《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》终稿后，支付剩余的70%尾款给成交人。

三、投标人要求

1、投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

2、投标人营业执照经营范围应包括：生态监测。

3、项目负责人要求：具有生态监测或环境保护类专业中级或以上职称或相关职业资格证书。

4、投标人已签署投标申请人声明。

5、投标单位在中标后的合作期间和合作期结束后一年内，除获得招标单位书面同意外，不得对任何第三方泄露招标单位任何商业秘密。

6、投标人如投标，则视其为接受招标文件内所有条款。

7、本项目不接受联合体共同投标，不接受以个人名义投标。

四、对投标文件的要求

（一）投标文件必须包括以下内容：

1、投标书、报价表、投标申请人声明（格式详见附件）。

2、企业营业执照或事业单位法人证书复印件（提供经

营范围包括生态监测的证明材料）。

- 提供项目负责人身份证明、职称证明或专业人员注

- 册证书证明材料。

4、有效的法定代表人证明书及授权委托书原件。

以上资料均需加盖公章，否则不予认可。

（二）投标文件应符合以下要求：

1、投标文件一式二份。

2、投标文件必须密封装订，加盖投标人公章并在封袋上写明“委托编制《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》询价议标投标文件”。投标书须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件首页。

五、投标人须知

（一）所报价格为费用总额，包括服务费、市内交通费、通讯费、餐费等所有费用。投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同。

（二）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量。

（三）投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备察，招标人将对投标人资料予以保密。

（四）不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件及所有参与过程中的全部费用。

（五）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件。

（六）招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。

六、投标评审

（一）最低价中标法评审

评审委员会对投标文件进行符合性审查，符合性审查通过的单位，根据投标人报价由低到高进行排名，确定投标人的顺序。排名第一的为第一中标候选人。投标人报价出现两个或两个以上相同最低报价时，通过摇珠方式确定中标人。

（二）中标公示及中标通知书

投标结果公示期结束后，如无异议，评分排名第一的中标人确定为中标人。招标方将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后应在24小时以内予以书面确认。

（三）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同协议书。

- 招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州南沙湿地旅游发展有限公司

2021年4月6日

附件：投标文件格式

一、封面（格式）

二、投标书（格式）

三、报价表

四、投标申请人声明

五、营业执照

六、有效的法定代表人证明书原件

一、封面（格式）

委托编制《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》询价议标

- 投标文件

本（正本或副本）

投  标  人：               （公章）

投标人地址：

2021年4月

二、投标书（格式）

- 投  标  书

致： 广州南沙湿地旅游发展有限公司

1.我们收到贵方 委托编制《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》 的邀请招标文件。经研究，愿以人民币（大写）       元的报价，提供邀请招标文件要求的专项服务，并满足邀请招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按邀请招标文件的要求完成服务工作。

3．如果我方在中标通知书写明的期限内未能或拒绝与你单位签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

4、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的邀请招标文件和中标通知书以及本项目服务方案将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解，贵方可选择任何部分或全部项目与投标人签约，接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

| 投标人地址： 电 话： 传 真： 邮政编码： | 投标人名称： (盖章) 法人代表或授权代表 职务、姓名 （签字） 日 期：2021年 月 日 |
| --- | --- |

备注：投标报价时提交

三、报价表

委托编制《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》询价议标报价表

| 项 目 名 称 | 南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |  |
|  | 资质证书编号 |  |  |

备注：若报价大小写金额不一致的，以大写金额为准。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日   期：2021年    月    日

四、投标申请人声明

- 投标申请人声明

致： 广州南沙湿地旅游发展有限公司（业主单位）

本公司就参加 委托编制《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》 投标工作，做出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：         。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

六、本公司承诺，中标后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法（试行）》（穗建筑﹝2013﹞428号）的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明！

声明企业：          (公章)

法定代表人签章：

年   月   日

符合性审查表

项目名称：委托编制《南沙滨海湿地景区红树林营造与修复项目建议书》

| 序号 | 单位 评审项目 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性完好 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件加盖投标单位公章 |  |  |  |  |  |
| 3 | 提交营业执照或事业单位法定代表人证复印件、法定代表人证明书原件（均加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人资质符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人委派的项目负责人资质符合要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价不超过最高投标限价 |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2. 表中全部条件满足为通过。

评委签名：

日期：2021年  月  日