南伟码头2017年港池疏浚项目施工设计  招标文件

- 招标人：广州南沙港口开发有限公司

- 项目管理单位：广州南沙港口开发有限公司

三、项目名称：南伟码头2017年港池疏浚项目施工设计

- 招标项目概况、招标内容及其他要求:

（一）、项目概况：

近年来，南伟码头钢材业务量增长较快，靠泊码头的船舶越来越大型化，到港吃水越来越深，靠港艘次越来越多，码头港池回淤越来越快；目前港池水深只有-9米，已较难满足靠泊需求，存在安全隐患。南伟码头2017年港池疏浚项目已批准立项，按主管部门要求，需对港池疏浚项目进行施工设计。

（二）、招标内容：

南伟码头2017年港池疏浚项目施工设计。

1、工作内容

为保证大型船舶安全靠泊标准，主泊位及港池水深需达到-10.5米；据估算，疏浚维护工程总量不超过190000m³，要求设计单位出施工图（含施工方案、施工图预算编制），受业主委托负责相关评审工作等，合计总费用不超过10万元。

2、质量要求：

合格。

（三）、其他要求：

1、本项目为综合总价包干合同，合同价款包括但不限于人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润。

2、如需察看项目现场，各投标人可自行前往现场查看。考察现场的一切费用（包括前往现场的交通工具等）和安全由投标人自理。

五、投标单位资质等要求：

1、中华人民共和国境内注册的独立法人；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2、具有相关行业行政主管部门颁发的水运行业建设工程总承包乙级或以上资质。

3、如投标单位因年审或资质升级等原因，未能够提供《资质证书》复印件的，必须提供由本公司开具的书面证明，方可参加本项目招标。

六、工期：约20日历天。

七、投标单位报送的资料：

（一）、资质证书的复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和委托授权书原件。

（二）、营业执照的复印件（加盖公章）。

（三）、近两年类似工程业绩证明材料。

（四）、报价书（附件一）。

投标文件正本一份，副本二份。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

八、投标报价：投标人以综合总价进行报价。同时投标人应该现场实地勘察。投标人报价超过10万元的按废标处理。

九、付款方式：

1、首期款：签订合同，完成港池疏浚项目所需设计施工图纸后7天内，付总设计费的30%。

2、二期款：完成评审后的7天内，付总设计费的65%。

3、余款：工程竣工验收后，7天内付清余款。

十、承包方式：

本项目采用综合总价包干，投标总价最高限价为10万元。

十一、投标文件的密封和标记

1、投标文件应进行包装、加贴封条，并在封口处加盖投标人单位章。

2、投标文件封套上应写明“招标人名称：广州南沙港口开发有限公司南伟码头2017年港池疏浚项目施工设计投标文件”。

十二、投标文件的递交

投标方应于2017年  月   日（星期   ）下午14:30前将投标文件递交到南沙区进港大道587号港口大厦2楼208Ｃ室（联系人：孙曙明；联系电话：84688004）。

十三、开标时间和地点

招标人于2017年  月  日（星期  ）上午14:30在南沙区港口大厦6楼会议室公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

十四、评标定标原则：经评审合格后，最低报价单位中标。

十五、经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。

广州南沙港口开发有限公司

2017年7月25日

附件一

报 价 书

| 序号 | 项 目 内 容 | 投标综合总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南伟码头2017年港池疏浚项目施工设计 |  |  |

附件二	                     符合招投标资质审查表

项目名称：南伟码头2017年港池疏浚项目施工设计                 2017年  月  日

| 序号 | 评审项目 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证书的复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和委托授权书原件； |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照的复印件（加盖公司公章）； |  |  |  |  |  |
| 3 | 近两年有类似工程的业绩 |  |  |  |  |  |
| 4 | 《报价书》（附件一）（原件）； |  |  |  |  |  |
| 5 | 《报价书》总价是否低于限价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件密封性是否完好 |  |  |  |  |  |
| 评审结论 | / |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评审时评委对投标人是否满足要求，应逐条标注评审意见，“是”标记为“Ο”，“否”标记为“×

2、评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”。

3、对结论为“不通过”的，要说明原因。