港口大厦综合行政执法局立面装修改造工程项目施工合同（格式）

合同编号：

发包方： 广州南沙港口开发有限公司   （简称为甲方）

统一社会信用代码：91440115191423347A

住所地：广州市南沙区港前路1号

邮箱：

承包方： 中标人   （简称为乙方）

统一社会信用代码：

住所地：邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规规定，甲方现将就港口大厦综合行政执法局立面装修改造工程项目（第二次招标）事宜发包给乙方（项目中标人）施工，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：港口大厦综合行政执法局立面装修改造工程项目

2、工程审批、核准或备案文号：

3、施工地点：南沙区进港大道587号港口大厦综合行政执法局一二层南立面及西立面

- 4、施工内容：按甲方提供的施工设计图、港口大厦综合行政执法局立面装修改造工程项目工程量清单对甲方港口大厦综合行政执法局一二层南立面及西立面的天花吊顶及墙面装饰板等相关部分进行修复、改造施工作业。

5、承包方式： 包工包料包质量的总价包干模式，包含但不限于为完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、为完成本工程的工期、质量、工程验收合格前的所有试验费等。

6、工程总价：￥    元 （大写：      元整  ）（此为含税价）。

7、工期：在合同签定后     日内乙方施工队入场，工期为    日。即   年    月   日至   年    月   日止。（如遇人力不可抗拒自然灾害或停水停电等，以及甲方所造成的因素，影响施工进展，则可顺延工期。）

二、付款方式约定

付款方式：合同签订并生效后，按工期内项目进度支付服务费：

1、合同签订并生效之日后10个日历天内，甲方向乙方支付合同总额的30%款项；

2、完成合同约定的项目全部内容且验收合格后10个日历日内，甲方向乙方支付合同总额的65%款项；

3、质保期一年届满后，经甲方确认无质量问题和违约责任后，10个日历日内支付合同总额的5%款项；

4、工程总价为项目工程完成的总价，上述工程总价包括但不限于税费、人工费、保险费、材料费、现场清理费、交通费、伙食费、绿色施工安全防护措施费、辅材费、运输费、安全文明施工费、综合管理费、因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等费用。

5、甲方付款均以银行转账形式支付给乙方。甲方每次付款前，乙方必须向甲方提供应付金额等额合法有效的增值税发票。若乙方不能提供发票、乙方提供的发票不真实或不合法，甲方有权拒付相应工程款且不承担任何违约责任。

6、乙方指定收款银行账户信息：

户名：

账号 ：

开户行：

本合同载明的乙方银行账户为乙方的唯一收款账号，如果变更前述账户，乙方应当变更之日前3个工作日内书面通知甲方，乙方未履行书面通知义务的，甲方按上述账户支付工程款，即视为甲方已履行支付义务。

三、工程质量及验收

1、质量要求：工程质量必须按甲方提供的施工图纸施工、符合施工要求，严格执行国家及省市相关的施工及验收规范。工程质量达不到约定标准的乙方应按甲方要求期限和标准返工、重新施工，直到符合本合同约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，并承担工期逾期相应的违约责任。

- 2、工程竣工后，乙方应按照下列要求对施工场地进行清理，直至甲方检验合格为止。竣工清场费用由乙方承担。

- （1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

- （2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；

- （3）撤离设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

- （4）建筑物周边的施工堆积物，已按照甲方指令全部清理；

- （5）甲方指令的其他场地清理工作已全部完成。

- 如乙方未按照甲方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，甲方可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给乙方的款项中扣除。

3、验收标准：符合合同的约定，且与本合同使用目的一致。施工质量要符合安全要求，不得低于同一施工类型的标准。

4、验收方式：

（1）施工完毕后2个工作日内，由乙方通知甲方组织有关人员验收，乙方应予配合指派乙方驻施工现场代表到场协助甲方验收。

（2）验收合格且双方无异议后，双方指定的驻施工现场代表共同在验收单上签名确认。验收单一式两份，由甲乙双方各执一份，同时乙方将项目工程资料一套移交给甲方。验收合格后，并不免除乙方因工作成果缺陷等质量原因所应承担的损失赔偿等法律责任。

（3）验收时如发现工程不符合国家标准及本合同约定质量要求的，乙方应按甲方要求期限和标准返工、重新施工，直到符合本合同约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，并承担工期逾期相应的违约责任，验收期限相应顺延。

四、材料设备及其配件供应

1、乙方保证项目工程所用设备、材料及其配件均为国家认可检测合格的产品。

2、项目工程所需全部设备、材料及其配件等，由乙方负责采购并送至施工现场，并对工程设备、材料及其配件的质量负责。

3、设备、材料及其配件需附有合格证明，且保证其采购材料设备及其配件能够正常使用符合国家、行业的标准。如一方对设备、材料及其配件有异议需进行检验，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论，如检验合格的，检验费由持有异议一方承担。检验不合格的，检验费由乙方承担。

4、乙方采购的材料和工程设备由乙方妥善保管，保管费用由乙方承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，检验或试验费用由乙方承担，不合格的不得使用。

5、乙方使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求乙方进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

6、在甲方接收工程前，乙方有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养。

五、施工配合：

1、乙方在施工过程中遵守现行有关的国家和地方有关规范要求及本合同约定。

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失（包括但不限于第三方向甲方追索的费用、涉诉产生的律师费、诉讼费、鉴定费等所有费用）。

3、乙方负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、设备设施等进行保护。因乙方未能通知甲方，并在未能得到甲方进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由乙方负责。

4、乙方应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由乙方负责。

5、乙方承担自甲方向其移交施工现场、进入占有施工现场至甲方接收单工程之前的现场安保责任。

6、乙方应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业（包括高空作业、电气作业）环境应对作业人员采取劳动保护措施。

7、工程竣工且经甲方验收合格后，乙方的全部施工人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。否则，因此造成所有的责任和损失，均有乙方承担。

六、隐蔽工程检查

1、工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应书面通知工甲方在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

2、甲方应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签名后，乙方才能进行覆盖。经甲方检查质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内完成修复，并由甲方重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

3、乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由乙方承担。

4、因乙方原因造成材料设备及其配件质量及工程质量未达到本合同约定标准的，甲方有权要求乙方更换、返工直至材料设备及其配件质量及工程质量达到本合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

七、缺陷责任与保修责任

1、工程保修的原则

在工程竣工后移交甲方后，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，乙方仍应按本合同约定的工程保修年限承担保修义务。

2、缺陷责任期 ：

（1）缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起计算 1 年。由于乙方原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，甲方有权要求乙方延长工程的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。

（2）缺陷责任：缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按本合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，甲方可按本合同约定向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。甲方在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件又遭损坏的，乙方应负责修复，直至检验合格为止。

（3）修复费用：甲方和乙方应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属乙方原因造成的，应由乙方承担修复和查验的费用。经查验非乙方原因造成的，甲方应承担修复和查验的费用。

（4）修复通知：在缺陷责任期内，甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方并在口头通知后48小时内书面确认，乙方应在接收到甲方通知后2个小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

（5）未能修复：因乙方原因造成工程的缺陷或损坏，乙方拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经甲方书面催告后仍未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担。

（6）如果工程或工程设备的缺陷或损害使甲方实质上失去了工程的整体功能，甲方有权向乙方追回已支付的工程款项，并要求其另行赔偿费用、拆除费用、清理工地以及将设备和材料退给乙方的费用。

（7）缺陷修复后的进一步试验：任何一项缺陷修补后的7天内，乙方应向甲方发出通知，告知已修补的情况。甲方应在收到重新试验的通知后7天内答复。乙方未建议重新试验的，甲方也可在缺陷修补后的7天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

2、保修期（质保期）：

（1）项目工程保修期为 1 年，自工程竣工验收合格之日起计算 1 年。

（2）保修期内，在正常使用情况下出现工程质量问题，由乙方负责免费维修直至符合本合同约定质量标准，由乙方承担材料、工钱、交通、食宿等费用。

（3）在保修期限内，如甲方有维修需求，乙方应收到甲方通知之时2个小时内响应，并24小时内维修完毕。

八、施工安全

1、安全生产要求：合同履行期间，甲、乙双方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。

2、乙方应当建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方安全监督部门的检查与监督。

3、乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。

4、乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

5、乙方应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和设备设施造成损害。

6、乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

7、在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。、

8、在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，乙方应进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救属于乙方义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

9、工程实施过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

九、全部人员（含施工人员）现场用工管理

1、乙方应保证与全部人员订立劳动合同或劳务合同，并足额向全部人员发放工资或劳务报酬。

2、乙方应当按照《保障农民工工资支付条例》等法律法规的要求，进行劳动用工管理和全部人员工资支付。

3、乙方招用农民工的，应当依法与所招用的农民工订立劳动合同，实行农民工劳动用工实名制管理，乙方应当按照有关规定开设农民工工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目农民工工资。

4、乙方拖欠农民工或全部人员工资的,应当依法予以清偿。如因乙方拖欠工资致使甲方受损的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，损失包括但不限于实际经济损失、工期延误损失、维权产生的律师费、保全费等。

十、甲乙双方权利义务

1、甲方权利义务

- （1）甲方做好施工前准备工作，确保乙方能按时进场施工。

- （2）甲方委派      （身份证号码：       ,电话：      ）为驻施工现场代表，负责监督工程施工的材料品牌认可、质量、进度和付款的原始资料以及协助工程施工期间甲方对工程质量的验收、工程施工内容变更等其它相关事宜。

- （3）负责向乙方提供有关施工的临时用水、用电接驳点。

- （4）及时按合同约定的付款方式支付乙方各单项工程的工程款。

- （5）现场协调各施工单位和相关专业施工中出现的问题，并协助乙方做好其它相关施工协调工作。

2、乙方权利义务

- （1）乙方委派      （身份证号码：       ,电话：       ）为驻施工现场代表，其签名完全代表乙方意见，负责工程的现场管理和安全、施工等与本项目施工有关事宜。

- （2）乙方施工队进场施工前应提前1日通知甲方，以便甲方做好施工前准备工作及派人进行监督。

- （3）乙方对工程质量、安全、文明施工，要编制切实可行的施工方案，确保该工程顺利进行；乙方应积极接受甲方对工程质量的监督管理和指挥协调。

- （4）施工产生的垃圾乙方必须及时进行清扫处理，保证施工现场的卫生整洁、干净。

- （5）在施工过程中，乙方应采取安全防护措施，乙方负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、设备设施等进行保护，乙方不得对甲方财物造成损坏。如有造成损坏，乙方应承担一切维修费用并赔偿损失。

- （6）乙方应按照本合同约定工期内开工和竣工，协助甲方完成验收工作。

- （7）乙方进场施工时，应做好自己施工人员安全教育，服从甲方各项管理规章制度，文明施工，所有施工人员进入施工现场都必须遵守国家安全施工相关的强制性标准、规章制度和操作规程。因乙方及乙方工作人员发生安全事故产生的人身财产损失，由乙方自主承担责任，与甲方无关，包括但不限于第三方向甲方索赔的部分、涉诉产生诉讼费、律师费、鉴定费等费用。

- （8）乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给第三人。

- （9）乙方应依照法律规定为其履行本合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求由乙方为履行本合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。乙方应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行本合同聘请的第三方的人员。

- （10）乙方保证其具备履行本合同项下所有权利和义务的资质和能力，并保证其提供施工人员应有资质、有能力的专业人员。

- （11）乙方负责人要保证好施工人员的防火、 防盗、 防意外事故等安全保障工作，发生相关损害的，由乙方自主承担责任。

- （12）乙方保证施工中所有施工材料必须符合国家质量标准及甲方工程要求，若未按要求使用材料、施工设备，造成的退回、更换或返工等一切相关费用由乙方自行承担。

- （13）乙方应对基于甲方提交的基础资料所做出的解释和推断负责，乙方发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知甲方。

- （14）乙方应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。本合同签订生效之日时，视为乙方已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为乙方已充分估计了应承担的责任和风险。

- （15）由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方及其工作人员、乙方及其施工人员以及第三者人身损害和财产损失，由乙方负责全部赔偿，包括但不限于第三方向甲方索赔的部分、保险不足支付部分、涉诉产生诉讼费、律师费、鉴定费等费用。

十一、违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定，使对方造成经济损失的由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失，未造成损失的，应支付工程总价的5%金额作为违约金。合同另有约定的，按其约定。

2、因乙方原因，造成合同无法继续履行时，乙方应及时通知甲方协商办理合同终止手续，赔偿甲方相应的经济损失并支付工程总价的20%金额作为违约金。

3、乙方应按时按质完成施工内容，未能在施工工期内完成施工内容的，以工程总价为基数，每逾期一天按工程总价1%支付违约金，甲方有权在未支付的工程款中予以扣减。逾期超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，届时甲方有权不予支付任何费用，乙方除应于2日内退还甲方已支付的工程款外，还需向甲方支付本合同约定报酬总额的20%的作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，则以甲方实际损失为准，损失赔偿包括但不限于直接损失、间接损失、涉诉产生的律师费、调查费、诉讼费、鉴定费、财产保全费等费用。

4、由于乙方施工质量等原因导致工程在使用过程中出现的质量事故、安全事故等，乙方承担由此造成的一切损失（包括但不限于第三方向甲方追索的费用、涉诉产生的律师费、诉讼费、鉴定费等所有费用）。

5、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方应无偿整修至达标，支付工程总价20%违约金并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于第三方向甲方追索的费用、涉诉产生的律师费、诉讼费、鉴定费等所有费用）。

十二、不可抗力

1、由于不可抗力事件导致本合同全部或部分不能履行，遭遇不可抗力事件的一方应立即通知其余各方，并采取所应措施减少不可抗力事件造成的影响，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。如不可抗力事件持续时间超过30天，双方应共同协商变更或者解除本合同。

2、本合同所称的“不可抗力”是指受影响的一方不能合理控制的，无法预料或不可避免、无法克服，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的不可抗力事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱等。

3、因合同一方迟延履行本合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

十三、通知与送达

1、甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同载明的地址、电子邮箱送达。一方变更通知或通讯地址、电子邮箱、联系电话，应自变更之日起3日内，以书面形式通知对方；否则，由于未通知方承担由此而引起的所有责任和损失。

2、以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮箱方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。双方均确认合同载明地址为有效送达地址。通知、文件、等材料通过合同载明地址发送的，一方拒签或他人签收不影响送达的生效。

十四、合同争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，先由双方当事人协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。

十五、附则

1、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

3、合同约定内容履行完后本合同自动终止。

4、本合同的附件及经双方协商达成一致的其它补充协议为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

签约日期：     年     月    日