天后湖亲水栈道项目

邀请招标文件

招标人：广州市南沙天后文化学会（业主单位）

广州南沙旅游发展有限公司（建设管理单位）

日  期：2022年8月

天后湖亲水栈道项目邀请招标公告

招标人：广州市南沙天后文化学会、广州南沙旅游发展有限公司

招标项目名称：天后湖亲水栈道项目

招标方式：邀请招标

评审办法：最低价中标法

招标文件的获取:在广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）自行下载

招标信息发布及结果公告网站：

广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）

办理投标登记手续时间：2022年8月29日14时30分至2022年9月1日11时30分前

办理投标登记手续登记地点：广州南沙旅游发展有限公司工程建设部

递交投标文件时间：2022年9月1日14时30分前

文件提交地点：广州南沙旅游发展有限公司206评标室，联系人：林小姐，电话：15914506698

开标与评审日期：2022年9月1日14时30分

开标地点：广州南沙旅游发展有限公司206评标室

投标份数：正本1份，副本2份、电子版一份

天后湖亲水栈道项目邀请招标文件

致投标人：

广州市南沙天后文化学会、广州南沙旅游发展有限公司经研究决定,就“天后湖亲水栈道项目”采取邀请招标方式选择服务单位，欢迎符合资格条件的施工单位投标。

一、招标项目基本情况：

项目名称：天后湖亲水栈道项目

工    期：合同签订后的30个日历天

地    点： 广州市南沙区天后宫景区内

招标内容：在天后湖新建码头及圆形平台、新建亲水木栈道、施工钢管桩50根(每根3米)，新做圆形平台6个，新做竹木生态地板约90平方米，栏杆约80米。

二、项目最高投标限价

本项目最高限价为353101.42元（叁拾伍万叁仟壹佰零壹元肆角贰分）。本项目采取总价包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标单位按本项目招标价结合项目状况、自身实力和市场因素进行报价。报价不得超过该项投标的最高限价，否则按废标处理。

三、投标人资格要求

1.投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2.投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。

3.投标人均持有政府主管部门颁发的企业营业执照。

4.具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质。

5.投标人已按照附件的内容签署盖章的投标申请人声明。

6.不接受联合体方式投标。

四、合同支付方式：

本项目合同签订，工程完工，验收合格且完成结算后，在收到等额合格的增值税专用发票之日起15个工作日内，支付结算价的97%，剩余3%将在保修期满且在收到等额合格的增值税专用发票之日起15个工作日内支付。

五、注意事项：

1. 中标人需安排专门负责人驻场配合招标人协调相关工作；

2. 中标人需确保现场施工安全、做好安全措施；

3. 中标人施工过程中，确保场地清洁卫生，每日产生的垃圾自行清理；

4. 中标人做到文明施工，做好围蔽，禁止游客进入施工现场，以免发生意外。

若中标人有违反以上行为之一的，招标人有权扣减服务费用，终止合同，且由此造成的损失由中标人赔偿。

- 对投标文件的要求

- （一）投标文件必须包括以下内容：

1.投标函、项目报价汇总表（格式详见附件）；

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式详见附件）；

3.投标总价汇总表和分项报价汇总表；

4.已标价的工程量清单；

5.投标人营业执照复印件（加盖公章）；

6.投标申请人声明（格式详见附件）。

（二）投标文件应符合以下要求：

- 1.投标文件一式三份。

2.投标文件封面必须有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖投标单位公章。

3.所有资料须密封，在密封封口处签名并加盖投标人单位公章。

4.投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，副本可以是正本的复印件，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应盖校对章或法定代表人签字（或盖私章）或委托代理人签字（或盖私章），并加盖单位公章。

6.投标文件的递交

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

（二）所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

项目名称:

投标人名称、地址:

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

七、投标人须知

（一）所报价格为费用总额，投标人应依据国家相关取费标准，并结合现行市场价格水平，自行测算完成本招标项目工作内容所需全部费用，进行总价报价。报价包含但不限于完成本策划方案即实施发生的文件编制费、文件资料搜集、整理费与策划方案实施的人工费、材料费、交通费、管理费、加班费、利润、税金等全部费用。

（二）投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同。各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量。

（三）投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备察，招标人将对投标人资料予以保密。

（四）不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件及所有参与过程中的全部费用。

（五）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件。

（六）招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。

八、评标办法

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。

- （二）本项目采用最低价中标法，评标委员会将按 “公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；价格由低到高排序，最低价为第一中标候选人、次低为第二中标候选人，依次类推。

（三）招标人有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

九、投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，投标截止后不得修改其投标。

十、投标有效期

（一）截标90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的，将被视为非响应而予以拒绝。

（二）特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

十一、选取结果

（一）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（二）实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合格要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.超出经营范围投标;

2.投标人资格证明文件不全的;

3.投标文件无法人代表签字，或签字者无法人代表有效委托书的;

4.其他情况不满足招标文件要求;

5.投标有效期不足的;

6.未按要求密封的投标文件。

十二、对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

十三、 授予合同

（一）授标范围

招标人保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

（二）中标通知书

投标结果公示期结束后，如无异议，排名第一的中标人确定为中标人。招标方将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后应在24小时以内予以书面确认。无论双方有无签订正式的合同，中标通知书将是招标人和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同招标人和中标人签订的合同，并具有同等法律效力。

（三）签订合同

中标人必须与招标人签订由招标人所准备的合同。

十四、 招标单位不接受非中标单位查询和解释。

十五、选取过程监督

为确保选取过程公开透明，本次天后宫亲水栈道项目单位的选取工作，全程接受招标人纪检人员的监督。

十六、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州市南沙天后文化学会

广州南沙旅游发展有限公司

2022年8月29日

附件：

- 封面（格式）

- 投标函（格式）

- 投标申请人声明（格式）

- 法定代表人证明书（格式）

- 法定代表人授权委托书（格式）

- 项目报价汇总表（格式）

- 资格证明文件（投标人自备）

- 符合性审查表

- 合同（格式）

一、封面（格式）

项目名称

- 投标文件

本（正本或副本）

投  标  人：               （公章）

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标函（格式）

- 投标函

工程名称：天后湖亲水栈道项目

致：广州市南沙天后文化学会、广州南沙旅游发展有限公司

经考察现场和研究招标文件的要求、合同条款、和其他有关文件后，我方愿按投标总报价并工程量清单内容、合同条款的条件要求承包维修项目施工及验收，并承担任何质量缺陷保修责任。

如果我方中标，我方保证按照招标文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计完成日期完成和交付全部工作内容。

如果我方中标，我方保证按照合同条款中规定的开工日期进场施工，并按投标文件中承诺的投入本项目的人员、机械设备，按质、按量、按时完成和交付合同协议书所约定的全部工作内容。

我方同意投标文件自《投标人须知》中规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并自《投标人须知》规定的投标有效截止日期前一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

如果我方中标，我方同意并承诺按照合同条款中规定的方式进行项目结算。

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖私章）

单位名称：（盖公章）

地址：

日期：         年   月    日

- 三、投标申请人声明（格式）

投标申请人声明

致：广州市南沙天后文化学会、广州南沙旅游发展有限公司

本公司就参加         （工程名称）             投标工作，做出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

七、本公司承诺，中标后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法（试行）》（穗建筑﹝2013﹞428号）的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明！

声明企业：          (企业公章)

法定代表人签字：

年   月   日

四、法定代表人证明书（格式）

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期：                                    。

附：

营业执照（注册号或统一社会信用代码）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

单位名称（盖公章）：

日期：     年     月   日

五、法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

本人        （姓名）是         （投标人名称）的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

- 投标人：                      （盖单位章）

- 法定代表人：                      （签字）

- 身份证号码：

- 委托代理人：                      （签字）

- 身份证号码：                      附身份证复印件

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

年    月    日

六、项目报价汇总表（格式）

项目报价汇总表（经济标）

| 项 目 名 称 | 天后湖亲水栈道项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 投标总工期 |  |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名： 联系电话： |  |  |

投标人：　　      （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：    年    月    日

七、资格证明文件（投标人自备）

- 八、符合性审查表

符合性审查表

项目名称：天后湖亲水栈道项目

| 编号 | 投标人名称 审查项目 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |
| 2 | 投标文件中有有效的营业执照复印件、法定代表人证明书原件，如委托需提供委托授权书原件及受委托人身份证复印件。 |  |  |  |
| 3 | 投标文件按规定的格式填写，内容关键字迹清晰可辨。 |  |  |  |
| 4 | 投标文件封面加盖投标人的法定印章并经投标人代表签字（或盖签章）。 |  |  |  |
| 5 | 符合本招标文件第三条“投标人资格要求”。 |  |  |  |
| 6 | 投标报价不高于最高限价。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合以上情形打“〇”，不符合以上任一情形打“×”。

3、全部为“〇”结论均为“通过”，否则就为“不通过”。

评委签名：                                           日期：

- 九、合同（格式）

合同编号：

天后湖亲水栈道项目

施工合同

（参考模板）

项目名称：天后湖亲水栈道项目

项目地点：广州市南沙区天后宫景区

甲方（发包人）：广州市南沙天后文化学会（业主单位）

乙方（发包人）：广州南沙旅游发展有限公司（建设管理单位）

丙方（承包人）：  （施工单位）

签订日期：  2022 年  月  日

天后湖亲水栈道项目施工合同

甲方（发包人）：广州市南沙天后文化学会（业主单位）

乙方（发包人）：广州南沙旅游发展有限公司（建设管理单位）

丙方（承包人）：  （施工单位）

依照《中华人民共和国民法典》与我国相关法律、法规的规定，及本工程的施工审批文件，各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

- 一、项目概况

- 1、项目名称：天后湖亲水栈道项目

- 2、项目地点：广州市南沙区天后宫景区

- 3、项目内容及规模：天后湖亲水平台两边亲水栈道及圆形平台建设。

- 二、工程价款及支付方式

- 1、本工程施工承包价格总额（含税）为 ¥   元(人民币大写:   )，其中不含税金额：￥     元，税费为：￥     元，税金：   % 。本工程实行总价包干承包方式，包工、包料、包工期、包质量、包安全生产，除发包人书面提出或经发包人书面同意对工程量作相应调整外，否则合同价格不作调整。

2、本项目工程款由甲方进行支付。工程完工，验收合格且完成结算后， 丙方提供增值税专用发票给甲方,甲方需在收到发票之日起十五个工作天内向丙方支付97%工程款，即：￥   元（大写： ）。

- 3、质量保证金:工程款的剩余3%,即: ¥    元(人民币大写:肆仟零捌拾捌元叁角柒分)为项目质保金(质保金不计息),质保期间丙方每次均按时按质履行保修任务,质保期结束之日起15个工作日内支付完成。

- 三、合同工期：2022年  月  日至2022年  月  日，总工期为30日历天。工程质量保修期为1年，自工程竣工验收合格之日起算。

- 四、工程质量标准： 按国家相关工程施工规范和质量评定标准施工，符合相关建筑工程施工质量评定标准的合格标准。

- 五、甲方权利和义务：

1、甲方委托乙方执行天后湖亲水栈道项目具体事宜。

2、本项目工程款由甲方进行支付。

3、因丙方延迟提交发票导致甲方顺延支付费用的，甲方不构成违约。

4、甲方在履行本合同过程中产生的法律后果均由乙方承担。

- 六、乙方权利和义务

1、乙方受甲方委托执行天后湖亲水栈道项目具体事宜。

2、乙方同意将天后湖亲水栈道项目发包给丙方。

3、乙方对工程质量、进度、安全及文明施工进行检查监督，办理验收、变更及其他应由乙方解决的问题等事宜。

4、协调解决工程及施工用地。

5、乙方同意，甲方在履行本合同过程中产生的法律后果均由乙方承担

- 七、丙方权利和义务

1、 在工程开工前，提交施工组织设计及施工进度计划给发包人审定，作为发包人检查监督的依据。

2、 严格按照发包人要求或相关材料施工，施工必须符合国家施工技术规范，确保质量，工程按时完工。

3、丙方自行解决施工用水用电及临时生活设施等，相应费用由丙方承担。

4、工程施工期间，除发生不可抗力的原因外丙方不得延误工期。

5、丙方应按国家、省、市有关安全生产及施工规定进行施工。

6、丙方应按时支付民工款，如有拖欠，一经证实，甲方有权在丙方的工程款中直接代丙方支付民工款，丙方不得有任何异议。

7.丙方必须严格遵循国家及地方的安全施工管理法规和条例，做足安全措施。施工期内，施工现场安全由丙方自行负责，如发生包括但不限于财产损坏、人员伤亡等事故（包括但不限于丙方所雇请的劳工）等情形，由丙方自行承担全部法律责任。

- 八、工程竣工及验收：

- 工程完工，且丙方提交了合格的竣工资料7天内，发包人组织工程竣工验收。

2、工程验收，以发包人要求或相关材料为准，并以国家及行业的相关规范和质量评定标准为依据。

3、工程验收不合格时，丙方无条件负责按发包人的要求的期限返工，并承担由此产生的一切费用，直至工程验收通过为止。

- 九、违约责任

- 甲、乙、丙任何一方不按本合同约定履行自己的各项义务致使合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任，赔偿给守约方造成的一切经济损失。

2、丙方无正当理由逾期完工，每逾期一天，需向甲方支付相当于本合同总金额1%的违约金。逾期25天仍未完成工作，或经甲方、乙方两次验收仍未通过的，或未按要求完成保修工作，甲方、乙方有权解除本合同，并另行聘请其他公司或单位完成相关工作，所产生的所有费用由丙方承担，甲方有权直接从应支付给丙方的工程款中扣减，不足部分继续向丙方追讨。

3、合同履行期间如有争议，三方协商解决，协商不成时，三方均同意将争议向工程所在地人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为主张权利所支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、保全费、财产保全担保费等。

- 十、不可抗力

甲、乙、丙三方任何一方由于不可抗力的原因不能部分或全部履行义务或不能及时履行义务时，应尽快向对方通报不可抗力事件，在提供相应证明文件后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

- 十一、合同生效与终止

1、本合同自三方签字、盖章之日起生效；工程竣工验收合格，无任何遗留问题后本合同自行失效。

2、本合同一式拾份，甲方执肆份，乙方执肆份，丙方执贰份，合同包括附件具有同等法律效力。

十二、合同签订日期为：2022年   月   日。

（以下无正文）

业主单位：广州市南沙天后文化学会（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地    址：

电    话：

开户银行：

银行账户：

建设管理单位：广州南沙旅游发展有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地    址：

承包人：(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

地	址：

电	话：

开户名称：

开户银行：

账	 号：

- 工程质量保修书

工程项目名称： 天后湖亲水栈道项目

工程项目地址： 广州市南沙区天后宫景区

发包人：广州市南沙天后文化学会（业主单位）

广州南沙旅游发展有限公司（建设管理单位）

承包人：    （施工单位）

为保证天后湖亲水栈道项目在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定及双方合同约定承担工程质量保修责任。

一、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，按国家《建设工程质量管理条例》规定执行。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

二、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人未能在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理。

2、质量保修完成后，由发包人组织验收。

三、质量保修金的费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

四、其他

1、合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

2、本工程质量保修书，作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

3、本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

五、本工程质量保修书签订日期为：   年   月   日

（以下为签署栏，无正文）

业主单位：广州市南沙天后文化学会（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地    址：

电    话：

开户银行：

银行账户：

建设管理单位：广州南沙旅游发展有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地    址：

承包人：(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

地	址：

电	话：

开户名称：

开户银行：

账	号：

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州市南沙天后文化学会（业主单位）

广州南沙旅游发展有限公司（建设管理单位）

承包人（受托人）：（施工单位）

建设工程项目：天后湖亲水栈道项目

建设工程地点： 广州市南沙区天后宫景区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式10份，发包人执8份，承包人执2份，经双方签署后生效。

本合同签订时间为：   年    月    日

（以下为本合同签署栏，无正文）