广州南沙国际物流有限公司

邀请招标文件

项目名称：口岸大厦主楼4楼办公室改造项目

招标人： 广州南沙国际物流有限公司

- 2023年2月8日

目   录

第一部分  投 标 邀 请 函	3

第二部分  投 标 人 须 知	6

第三部分  投 标 文 件 格 式（投标函）	11

附表1  用户需求书	14

附表2  法定代表人证明书、法定代表人授权委托书	15

附表3  口岸大厦主楼4楼办公室改造项目招标报价表	17

附表4  综合评分表、符合性审查表	19

- 第一部分  投 标 邀 请 函

广州南沙国际物流有限公司现对口岸大厦主楼4楼办公室改造项目进行邀请招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目招标单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：口岸大厦主楼4楼办公室改造项目

三、招标内容

1.根据用户需求，对口岸大厦主楼4楼办公室进行改造，包括大厦对现有办公室大小、位置进行调整及与之相关的空调、电线和消防改造等，翻新改造4楼男女洗手间，更换楼层原玻璃窗，按要求加装全楼层窗帘等。改造项目的数量、材质与功能等需满足用户需求。用户需求详见附表1《用户需求书》。

2.改造项目竣工验收合格后质保期1年，验收完成之日起计算质保期。

四、投标人要求

本项目要求投标人经营范围包括建筑装饰，要求在招标人发出中标通知书后2个工作日内签订改造合同，改造合同签订后3个日历天内需进场开始改造，20个日历天内完成所有改造项目。请投标人结合项目状况、自身实力和市场因素评估自身能力，如因投标人原因导致未能如期完工，投标人需承担由此导致的一切后果，请各投标人慎重投标。本项目不接受联合体投标。

五、投标文件需包含以下资料

1.有效期内的《营业执照》复印件。

2.法定代表人证明书及委托授权书原件（附表2）。

3.法定代表人、受委托人身份证复印件。

4.根据用户需求，提供改造详细的改造方案和工艺。改造方案应包括改造计划表或改造工序等。

5.提供近三年（2020年2月至今）与本项目相同或类似项目业绩(成交金额不低于人民币10万元)证明材料（合同或中标通知书）。

6.用户需求响应书。

7.投标函（见第三部分投标文件格式）。

8.口岸大厦主楼4楼办公室改造项目招标报价表（附表3）。

以上材料均须加盖投标单位工作公章。

六、投标报价

本项目最高限价为人民币54万元。本项目采取总价包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标人按本项目报价表，结合项目状况、自身实力和市场因素进行报价。报价不得超过该项投标的最高限价，否则按废标处理。

七、招标文件领取

联系招标人领取。

八、招标信息发布及结果公告网站

广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）。

九、付款方式

本项目合同签订后，在收到等额合格的增值税专用发票之日起5个工作日内支付合同承包金额的30%，项目按要求改造完毕且验收合格后，在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的65%，剩余5%将在质保期满且收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付。

十、投标文件递交时间及方式

1.投标文件递交时间：2023年2月14日上午10:00前。

2.投标文件递交地点：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦18楼。

3、投标文件递交方式：现场递交或邮寄。

十一、开标时间及地点

1.开标时间：初定为2023年2月14日上午10:00时，遇特殊情况需延后开标的，具体时间以招标人电话通知为准。

2.开标地点：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦18楼多功能会议室。

3、联系人：涂先生，咨询电话：020-39058813。

- 第二部分  投 标 人 须 知

一、说明

（一）投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与招标人进行联系。联系人：涂先生   联系电话：020-39058813。

（二）投标人应承担其编制与递交投标文件以及开标讲标所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人将不对上述费用负任何责任。

（三）项目内容

1.根据用户需求，对口岸大厦主楼4楼办公室改造的具体工作事项需满足用户需求。

2.竣工验收合格后质保期1年，供货安装验收完成之日起计算质保期。

(四）投标人要求：

1、本项目要求投标人经营范围包括建筑装饰，要求在招标人发出中标通知书后2个工作日内签订改造合同，改造合同签订后3个日历天内需进场开始改造，20个日历天内完成所有改造项目。请投标人结合项目状况、自身实力和市场因素评估自身能力，如因投标人原因导致未能如期完工，投标人需承担由此导致的一切后果，请各投标人慎重投标。

2.本项目不接受联合体投标。

3.实地勘察要求：本项目要求投标人到现场进行勘查。未按照本招标文件规定的时间内到现场勘查的投标人，或现场勘查记录表无招标人签字的，招标人有权拒收其投标文件（现场勘察人员须提供授权委托书）。

二、投标人资格要求

（一）投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照，营业执照的经营范围应包含建筑装饰类别。

（二）提供近三年（2020年2月至今）与本项目相同或类似项目业绩（成交金额不低于人民币10万元）证明材料（合同或中标通知书）。

（三）投标人应在招标公告规定的时间内到现场进行勘查并登记。未到现场勘查的投标人，或现场勘查记录表无招标人签字的，招标人有权拒收其投标文件。

现场勘查联系人：涂先生   联系电话：020-39058813

现场勘查截止时间：2023年2月13日，工作日9:00至15:00

三、投标文件的递交

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

（二）所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

项目名称:

投标人名称:

项目联系人：

联系电话：

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

（五）投标文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份。副本可复印。

四、投标截止日期

（一）投标截止时间：2023年2月14日上午10：00时。投标文件应于本公开文件中规定的截止时点前递交到邀标方，在截止时点后递交无效。

（二）投标文件递交地点：广东省广州市南沙区龙穴岛口岸大厦18楼，联系人：涂先生   联系电话：020-39058813。

五、投标评审

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。

（二）本项目采用综合评审办法，综合考虑方案的合理性、价格、业绩条件等，从通过符合性审查的投标人中按计分办法给出相应的综合评分（见附表4《口岸大厦主楼4楼办公室改造项目综合评分表》）。评标小组将按“公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前1～3名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

- 招标人有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

- 投标报价低于成本价的，投标人需提供合理证明，如不能合理说明视为恶意竞争，评标小组可以认定为无效投标文件。

六、投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，且须在投标截止前提交修改后密封投标文件，投标截止后不得修改其投标。

七、投标有效期

（一）投标文件应在截标90日历天内保持有效。投标有效期比规定时间短的，将被视为非响应而予以拒绝。

（二）特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

八、选取结果

（一）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（二）实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合格要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.超出经营范围投标；

2.投标人资格证明文件不全的；

3.其他情况不满足招标文件要求；

4.投标有效期不足的；

5.未按要求密封的投标文件。

九、计分方法

计分办法细则详见附表4《口岸大厦主楼4楼办公室改造项目综合评分表》。

十、对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

十一、授予合同

（一）授标范围

招标人保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

（二）中标通知书

在投标有效期期满之前，招标人将用邮箱、微信等网络线上形式通知中标的投标人（简称中标人）中标。无论双方有无签订正式的合同，中标通知书将是招标人和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同招标人和中标人签订的合同，并具有同等法律效力。

（三）签订合同

中标人必须与招标人签订由招标人所准备的合同。

十二、招标单位不接受非中标单位查询和解释。

十三、本次选取《口岸大厦主楼4楼办公室改造项目》服务单位后将给予书面通知评定结果，确定后将作为招标人广州南沙国际物流有限公司口岸大厦主楼4楼办公室改造项目承接方。

十四、选取过程监督

为确保选取过程公开透明，本次项目实施单位的选取工作，全程接受招标人纪检人员的监督。

- 第三部分  投 标 文 件 格 式

- 投 标 函

致：广州南沙国际物流有限公司：

我司已完全理解并接受贵司口岸大厦主楼4楼办公室改造项目《邀请招标文件》和修改文件（如有）的全部内容，完全理解招标项目的要求，愿意以人民币        元（大写                      ）的含税包干总价（包括但不限于税率为     %的增值专用发票税费、运输费、垃圾清运费等一切费用）承包口岸大厦主楼4楼办公室改造项目，并按项目规定完成的时间和质量达到招标人要求。现向贵司提供下述文件壹式叁份，并做出如下承诺：

- 投标函。

二、《口岸大厦主楼4楼办公室改造项目招标报价表》。

三、法人营业执照副本复印件（加盖公章）。

四、法定代表人证明书及委托授权书（加盖公章）。

五、法定代表人、受委托人身份证复印件（加盖公章）。

六、2020年2月至今有类似业绩。

七、本项目改造方案。

八、用户需求响应书。

九、据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

2.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

3.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为协议的附表。

4.我方同意向招标人提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

5.一旦我方中标,我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

6.我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

7.我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

8.我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

9.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我方承诺：我们如果有上述行为的话，我方将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标单位名称（并盖公章）：

联系人：

联系电话：

地    址：

传   真：

日   期：

- 附表1

用户需求书

- 项目概况

广州南沙国际物流有限公司现需对口岸大厦主楼4楼办公室改造，投标人需到现场实地勘查，根据用户需求结合现场实际情况，合理安排改造方案。用户需求如下：

- 口岸大厦主楼4楼办公室改造需求

1.按要求调整各个办公室面积；

2.按要求翻新改造主楼4楼男女洗手间；

3.按要求做好相应的空调、电线路和消防设施调整；

4.按要求将楼层原铝合金内玻璃窗更换为5mm双层真空隔音玻璃窗，并更换窗台；

5.按要求调整部分原来门框位置及尺寸；

6.按要求加装窗帘；

7.完成改造项目并验收合格后起计算，并提供保质期1年；

8.要求该项目产生施工废料的运输、清理，并做好开荒工作。

- （二）质量保证

1.中标单位需按以上方案进行改造，确保质量，非人为破坏和人力不可抗拒情况下发生质量问题，由中标单位免费提供1年保修。

2.完工验收付款后，中标单位提供统一发票，做为保修依据。

- 3.快速反应机制：在质保期内，一旦发现质量问题，中标单位需在接到通知后1小时内赶到现场服务，2小时内到场处理。

- 附表2

法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式）

企业法定代表人证明书

（先生/女士）现任我单位　   　　职务，为法定代表人（负责人）。

特此证明。

有效期限：90日历天

附： 法定代表人身份证复印件

公司名称：                    （盖章）

代表人（负责人）签字：

日期：    年    月    日

身份证复印件正面

身份证复印件反面

企业法定代表人授权委托书

兹授权　   　为我方委托代理人，其权限是：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　   　          项目投标文件、开标活动中讲标、 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

有效期限：90日历天

联系电话：

附：委托代理人身份证复印件

授权单位：（盖章）

代理人签字：

日期：   年   月   日

身份证复印件正面

身份证复印件反面

- 附表3

附表3

口岸大厦主楼4楼办公室改造项目报价表

| 序号 | 项目/内容 | 品牌 | 型号或规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除墙体、门扇等并打包清运处理 |  |  | 169 | 米2 |  |  | 含垃圾清运处理 |
| 2 | 拆除铝合金窗 |  |  | 233 | 米2 |  |  | 含垃圾清运处理 |
| 3 | 拆除砖墙开门洞 |  |  | 7 | 个 |  |  | 含垃圾清运处理及墙体修复 |
| 4 | 拆除、整理电源电路 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 分项费用小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、装修新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌建实体墙、批荡扇灰 | 万诺净味 |  | 280.6 | 米2 |  |  |  |
| 2 | 铝扣天花吊顶 | 金秋裕丰 | 600*600mm | 350 | 米2 |  |  |  |
| 3 | 安装不钢钢门套 | 金白沙 | 0.8厚U304 | 82.8 | 米 |  |  | 含折烧焊加工及安装 |
| 4 | 加装环保板实木门 | 丽爵门业 | 2100*900 | 6 | 套 |  |  |  |
| 5 | 安装子母门 | 丽爵门业 | 2100*1180 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 照明办公电路安（改）装 | 番禺电缆 | 2.5mm2 | 642 | 米2 |  |  | 含人工及材料 |
| 7 | 窗边修复 |  |  | 425 | 米 |  |  | 批荡、铺贴瓷片修复 |
| 8 | 定制、安装铝合金窗（中空隔音玻璃） | 旗滨原片+广林钢化 | 5mm+8mm+5mm钢化 | 109 | 米2 |  |  |  |
| 9 | 定制、安装铝合金窗（单层白玻璃） | 旗滨原片+广林钢化 | 6mm钢化镀膜 | 126 | 米2 |  |  |  |
| 10 | 定制窗帘盒 | 兔宝宝 | 8mm厚 | 78.6 | 米 |  |  | 免漆环保板钉制 |
| 11 | 定制、安装遮阳窗帘 | 欧德罗 |  | 209 | 米2 |  |  |  |
| 12 | 空调风口移位整改 |  |  | 4 | 点 |  |  |  |
| 13 | 消防系统整改 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 分项费用小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、洗手间翻新改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面开挖 |  |  | 24 | m² |  |  | 人工 |
| 2 | 地面防水 | 德高防水 |  | 24 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 地面砖 |  | 600*600 | 26 | m² |  |  | 人工带材料 |
| 4 | 台阶回填 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 尿兜 |  |  | 3 | 个 |  |  | 不动 |
| 6 | 蹲厕 | 朵朵牌或鹰牌 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 7 | 洗手台 | 理石面，朵朵牌或鹰牌 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 更换镜子 |  |  | 2 | 套 |  |  | 银镜 |
| 9 | 隐藏式不锈钢混 合纸巾箱 |  |  | 2 | 个 |  |  | 人工带材料 |
| 10 | 铝板天花 |  | 300*300 | 24 | m² |  |  | 人工带材料 |
| 11 | 厕所隔板 |  |  | 33 | ㎡ |  |  | PVC防水隔板 |
| 12 | 热水器 | 美的 | 50L | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 清理垃圾 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 分项费用小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |  | %增值税专用发票 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： | 本项目为含税包干总价，报价包含但不限于运输费、税费等为完成本合同义务所需的全部费用； |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位盖章：________________________

日期：    年   月   日

- 附表4

口岸大厦主楼4楼办公室改造项目综合评分表

| 评分 项目 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（30分） | 项目施工能力 | 20 | 投标人应对办公室改造施工的要求。 | 1.投标人营业执照范围包含建筑装饰等，且公司住所在广州市南沙区范围内的，得20分； 2.投标人营业执照范围包含建筑装饰等，公司住所在广州市范围内的，南沙区范围外的得15分； 3.投标人营业执照范围包含建筑装饰等，公司住所在珠三角范围内的，得10分。 4.其他得0分 |  |
|  | 同类业绩 | 8 | 提供2020年2月至今，金额不低于人民币10万元同类业绩的中标通知书或合同。 | 每提供1个得2分，最高不超过8分。 |  |
|  | 标书制作 | 2 | 标书制作条理与内容 | 标书制作条理清晰，内容丰富，字迹清楚，得2分；反之，不得分。 |  |
| 技术评分（10分） | 改造方案的合理性 | 10 | 该项需要投标人根据用户需求和现场勘查情况制定针对性的可行方案。 | 根据用户需求对方案的合理性进行评分。如工艺、品质控制、安全保障等，得分视方案合理性得1-10分。 |  |
| 价格评分（60分） | 报价 | 60 | 所有投标人报价的报价最低价为基准价。 | 以所有有效投标报价的最低报价为基准价，投标得分=(评标基准价／投标报价)×经济分权重 |  |
| 总分合计100分 |  |  |  |  |  |

投标人：                              评标人：

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 评审 投标人 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件（加盖公章），经营范围需包含：建筑装饰 |  |  |  |
| 3 | 有提供企业法定代表人证明书、企业法定代表人授权委托书（加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 有提供法定代表人及委托授权人身份证复印件（加盖公章） |  |  |  |
| 5 | 有提供用户需求响应书 |  |  |  |
| 6 | 不超最高限价54万元 |  |  |  |
| 7 | 评审结论 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

- 2.表中全部条件满足为通过。

评审人员签名：                     日期：     年   月   日