南沙天后墟商业古街项目设计服务

招标公告

招标人：广州南沙旅游发展有限公司（业主单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

日    期：2023年7月18日

广州南沙旅游发展有限公司、广州南沙建设维护管理有限公司（以下简称“招标人”）就南沙天后墟商业古街项目设计服务进行招标，选定承包人。有关事项如下：

一、项目名称：南沙天后墟商业古街项目设计服务

二、项目概况：项目地块位于天后宫景区东南侧，毗邻滨海公园，规划总用地面积约9387㎡，建设内容包括:妈祖会馆、商业建筑(临时性可移动)、西门门楼、东门门楼、古街主干道、园路、停车场等，详见设计任务书。项目总投资约1100万元。

三、招标范围：完成项目工程可行性研究、初步设计及评审（含概算）、施工图设计、竣工图审核等工作，具体内容详见设计任务书。

四、本次设计服务招标最高投标限价为425309.98元[暂按工程建安费931.60万元为计费基数，参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计价格【2002】10号文为计费标准，结合设计费调整系数（专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.3）计算出基本设计费用472566.64元，再乘以（1-下浮率10%）计算得出]。

设计结算价以最终业主审定为准的建安工程费的招标控制价为计费基数，参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计价格【2002】10号文为计费标准，结合设计费调整系数（专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.3）计算出基本设计费用，再乘以（1-投标下浮率），投标下浮率=1-投标报价/472566.64（基本设计费用）*100%。设计结算价不得超过中标价，若超过，则以中标价进行结算。

本次设计服务费包含完成该设计项目的成本、利润、税金、图纸资料文印费、分包费、专家评审费等一切费用，投标人应考虑上述情况进行投标下浮率的报价。投标报价超过最高投标限价的为废标。

- 服务任务期限：自招标人发出中标通知书后，至项目完成财评结算止。具体出图要求如下：

1、初步设计及评审（含概算）的工期要求：发出中标通知书后15日历天内完成。

2、施工图设计的工期要求：发出中标通知书后20日历天内完成。

3、在收到招标人发出的财评中心对图纸疑问及补充修改等要求后，需在24小时内完成回复。

4、在收到招标人发出的有关设计变更等工作联系函后，需在48小时内完成回复。

六、建设地点：广州市南沙区天后宫景区内

七、投标人要求：

1、投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法定代表人证，按国家法律经营。

2、投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑行业设计乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质。

3、拟委派的项目负责人要求：具有一级注册建筑师资格证书。

其他专业负责人要求：

（1）具有建筑相关专业中级职称或以上；

（2）具有结构相关专业中级职称或以上；

（3）具有给排水相关专业中级职称或以上；

（4）具有暖通相关专业中级职称或以上；

（5）具有电气相关专业中级职称或以上。

4、本项目不允许联合体投标。

八、评标定标原则：符合性审查通过后，采用综合评分法，得分最高的单位为第一中标候选人，得分次高的为第二中标候选人，得分第三高的为第三中标候选人。

九、投标及开标安排

1、招标文件获取：在广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）上公开发布，由投标人自行下载。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充的招标内容为准。

2、投标递交资料地点：广州南沙区金融大厦1807会议室。

3、投标报送资料：参照招标文件相应条款。

4、投标时间为：2023年7月21日14时00分至2023年7月21日14时30分前。

5、开标时间：2023年7月21日14时30分

6、开标地点：广州南沙区金融大厦1807会议室

7、请各投标人的法定代表人或其有效授权委托人务必准时出席，并须带本人身份证、法人证明书（授权委托人还需提供授权委托书）以供招标人审查，否则作弃权处理。

8、招标人联系方式：李工，66806279。

十、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。