南沙湿地“渔唱晚主题酒店及疍家水岸广场”项目船屋采购

招 标 公 告

招标人：广州南沙湿地旅游发展有限公司（业主单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

日    期：2023年8月

广州南沙湿地旅游发展有限公司、广州南沙建设维护管理有限公司（以下简称“招标人”）就南沙湿地“渔唱晚主题酒店及疍家水岸广场”项目船屋采购进行邀请招标，选定承包人。有关事项如下：

一、项目名称：南沙湿地“渔唱晚主题酒店及疍家水岸广场”项目船屋采购

二、项目概况：项目临近南沙湿地公园一期，通过装修改造成渔唱晩主题酒店，建设疍家水岸广场和配套栈道，改善湿地景区及周边住宿、娱乐、交通状况，提高游客体验，提升景区形象。项目总投资约3000万元。本次船屋采购为主题酒店的一部分配套设施，包含三间船屋，每间船屋均为单层、水平投影面积约28平方米，一室一卫一露台。

三、招标内容：渔唱晚主题酒店配套建设三间船屋及相关设施，包括主体框架系统、主体连接系统、内外隔墙系统、门窗系统、保温隔热系统、防水系统、水电系统、外立面及屋面装饰、室内装饰装修、软装、电器照明等（详见工程量清单）。具体以实际施工图纸、工程量清单为准。

投标人需按招标文件、图纸规范等要求进行设计、生产、施工，如招标人需求有调整时，必须服从要求调整。

四、招标控制价

招标控制价为¥1052023.14元（大写：人民币壹佰零伍万贰仟零贰拾叁元壹角肆分）。投标单位自行报价，投标总报价不能超过招标控制价，否则按废标处理。小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

- 工期要求：

- 1、效果图、施工图及工程量清单确认：中标通知书发出后7天内；

- 2、安装时间：施工图确认后30天内；

3、2023年10月27日前完工、交付。

4、保修期、保养期从招标人签署《质量验收报告》之日起计算1年。

六、承包方式：总价包干。

七、投标人要求

1、投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法定代表人证，按国家法律经营。

2、项目负责人、技术负责人具有5年或以上船屋生产管理经验，提供船屋生产企业的社保证明。

3、项目负责人和技术负责人不能为同一人。

4、本项目不接受联合体投标。

八、评标定标原则：资格审查通过后，采用综合评分法，得分最高的单位为第一中标候选人，得分次高的为第二中标候选人，得分第三高的为第三中标候选人。

九、投标安排

（一）招标文件可在广州南沙资产集团有限公司网站招标信息中自行下载。网址：http://www.gnao.com.cn/。

（二）投标时间地点安排

1、投标递交资料地点及收件人：广州市南沙区金融大厦1807会议室；李工，020-66806279。

2、投标报送资料：参照招标文件相应条款。

3、投标时间：2023年8月10日（星期四）14时00分至2023年8月10日（星期四）14时时30分前。

十、开标安排

1、开标时间：2023年8月10日（星期四）14时30分

2、开标地点：广州南沙区金融大厦 1807会议室

3、请各投标人的法定代表人或其有效授权委托人务必准时出席，并须带本人身份证、法人证明书（授权委托人还需提供授权委托书）以供招标人审查，否则作弃权处理。

4、招标人联系方式：李工，020-66806279。

十一、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。