项目编号：GK-ZH-20240412

南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目

招

标

文

件

招标人： 广州南沙港口开发有限公司

2024年4月

南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目

招标文件

一、项目内容及规模

1、项目名称：南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目（以下简称项目）

2、建设单位：广州南沙港口开发有限公司

3、项目说明：

根据检测方案的工程技术状态评定报告，分别对码头面层胸墙、扶壁外观、卸荷板外观等部位进行修复。

详见附件《附加七施工方案》，按照附件的施工方案进行施工和报价。

4、工期要求：按甲方需求安排，正常施工期不超过15天。

5、本项目最高限价人民币25万元整（若报价超过最高限价将被视为无效文件）

二、项目建设地点

本工程项目位于广州市南沙区港前路1号广州南沙港口开发有限公司下属南伟码头。

三、工程验收要求

1、工程质量达到合格以上。

2、工程质量保质期一年。

3、遵守国家现行安全生产文明施工标准，施工不得影响招标人现场生产作业。

四、承包方式、总包规定

1、承包方式：本工程采用总价承包，除业主指令变更或地质情况发生变化发生的变更外，其他任何情况下合同总价不予调整。投标文件中报价单应显示各工程单项综合单价，综合单价为合同单价，如发生工程量变更时作为增加费用的参考依据。

2、总包规定：中选单位不得擅自变更投标文件中的项目管理班子，若需变更应取得询价单位同意；中选单位不得擅自将工程分包给第三方；一旦中选，总包单位在满足比选人要求及国家和行业规定下，本工程施工至整体验收合格的所有费用总价包干（包含安全措施费、因业主现场作业需要所引起的停工等费用）不再调整。

3、本工程询价人提供水电接口，承包单位负责接入，业主在现场提供适当材料堆放处。

4、公司码头内不得留人过夜，中选单位自行解决住宿问题。

五、结算方式：

1. 双方签订合同后，甲方支付合同约定的总包款的20%给乙方作为预付款；

2. 项目完成主体项目后，经验收合格后，甲方支付合同约定的总包款的77%给乙方；

3、项目竣工并验收合格后，甲方支付合同约定的总包款除质保金外的余款给乙方（余3%质保金，待1年质保期满后支付）。

4、以上约定期限结算前，由乙方按每期约定结算的金额先开具增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票后的7个工作日内转账给乙方。

六、投标人资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的独立法人。

2.在经营活动中没有重大违法记录，提供国家企业信用信息公示系统查询结果并盖公章（网http://www.gsxt.gov.cn）；

3.投标人须具备水下施工工程或潜水作业资质(以营业执照上经营范围为准)。

七、投标文件递交时间

收件人：李工，020-84687666

提交地点：广州市南沙区港前大道1号南伟码头候工楼三楼会议室

投标截止时间：2024年4月22日（星期五）14时00分前。

法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。否则其投标文件不被招标人接收。

本项目不接受电子和邮件投标。

八、投标文件包括内容

1、投标申请函；

2、法定代表人身份证明；

3、法定代表人授权委托书；

4、项目量清单；

5、报价函；

6、资质文件复印件（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书、质量认证证书、安全生产许可证等）；

7、施工方案；

8、申请人认为必须的其他资料。

九、现场考察和答疑会议

本项目在招标期间可以到现场实地考察。

十、投标保证金及费用

1、金额：人民币贰仟元。

2、缴纳方式：银行转账。

账户名称：广州南沙港口开发有限公司

开户银行：工商银行广东自由贸易试验区南沙分行

账号：3602056909000267409

3、缴纳时间：投标单位须在2024年4月22日（星期一）12时00分前以投标人转出【以招标单位查询的信息为准，汇款时备注：南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目】

4、未按规定缴纳投标保证金的正式投标人将被视为自动放弃本工程的投标资格。

十一、投标评审

评标办法：采用最低价中标法。

（一）首先对投标人资格性和符合性审查表。由评委对投标人的资格性和符合性进行审查。

（二）评标结果

1.定标原则：符合性审查通过的单位，报价由低到高的顺序依次排出名次，确定有效投标报价最低的投标单位为第一中标候选人，次低的投标单位为第二中标候选人，以次类推。如最低报价遇到同等报价时，最低报价各方再进行一次暗标报价（报价不能高于第一次的最高报价）。

2.投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

2.1响应文件未按邀请招标文件规定包装、密封、装订、编制、盖章、签名的；

2.2在审标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2.3投标人的投标报价超出项目最高限价的；

2.4投标人在投标过程中有其他违反法律、法规规定的。

（三）中标公示及中标通知书

投标结果公示期结束后，如无异议，排名第一的中标候选人确定为中标人。广州南沙港口开发有限公司将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后应在24小时以内予以书面确认。

（四）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同协议书。

十二、最终解释权属广州南沙港口开发有限公司。

联系人：李先生   电话：020-84687666

广州南沙港口开发有限公司                                           2024年4月

- 目     录

- 投标申请函

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 项目量清单

- 报价函

- 资质文件复印件（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书、质量认证证书、安全生产许可证等）

- 施工方案

- 符合性审查表

- 申请人认为必须的其他资料

- 一、投标申请函

广州南沙港口开发有限公司

一、我公司经审查并完全理解了你方所提供的投标文件及其附件，以下签字人作为                              （申请人全称）合法行使其职责的代表,参加你方组织的南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目投标。

二、我方已详细阅读全部投标文件，包括补遗文件(如有时)及有关附件，同时我公司对提交的所有投标文件负责。你方机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

我方投标申请有效期为60个日历天（自比选申请递交截止日起）。

三、我公司愿意以人民币￥           元（大写     万    仟   佰   拾圆整）承接南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目。本工程报价包括但不限于项目措施、安全文明施工、规费、增值税费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、检验试验配合费、雨季施工增加费、工程定位复测费、其它费等一切费用，我司承诺在    天内完成该工程的所有施工工作，其质量达到验收标准。

四、我公司完全理解投标人因法律和政策或自身原因取消投标以及拒绝所有的申请文件，并对此类行动不承担任何责任，亦无义务向投标申请人解释其原因。

五、我公司对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责。

投标申请人：_________________________（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：______________（签字或盖章）

地址：_________________________________________

电话：_________________________________________

______年      月    日

- 二、法定代表人身份证明

申请人名称：_____________________________

单位性质：____________________________

地址：________________________________

成立时间：________年_______月________日

经营期限：____________________________

姓名：________性别：________年龄：________职务：________

系_____________________________（申请人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：___________________（盖公章）

_____年      月    日

法定代表人身份证印件

- 三、法定代表人授权委托书

广州南沙港口开发有限公司:

本人             (姓名)系                     (申请人全称)的法定代表人，现委托____     ___(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目投标申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：报名～递交投标文件有效期截止期间。

代理人无转委托权。

投标申请人：___________________（盖公章）

_____年      月    日

被授权人身份证印件

四、工程量清单

| 内容 | 单位 | 长 | 宽 | 深 | 露筋及面积 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、水上构件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1面层裂缝 | 项 | 4.45m | 0.18-0.28mm |  |  |  |
| 1.2砼破损 | 项 |  |  |  | 1.1m2 |  |
| 1.3露筋 | 项 |  |  |  | 5根 |  |
| 1.4迎水面裂缝 | 项 | 2m | 0.5mm |  |  |  |
| 1.5露筋破损 | 项 |  |  |  | 2根0.09m2 |  |
| 2、水下构件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1扶壁开裂1 | 项 | 303cm | 131cm |  | 1根 |  |
| 2.1扶壁开裂2 | 项 | 107cm | 52cm | 31cm |  |  |
| 2.1扶壁开裂3 | 项 | 71cm | 5cm |  |  |  |
| 2.2卸荷板开裂1 | 项 | 400cm | 4cm | 25cm |  |  |
| 2.2卸荷板开裂2 | 项 | 400cm | 3cm | 15cm |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

注：本工程量清单为最高限价参考工程量，报价为综合单价。

- 五、报价函

广州南沙港口开发有限公司

我公司愿意以人民币￥           元（大写     万    仟   佰   拾圆整）承接南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目。本工程报价包括但不限于项目措施、安全文明施工、规费、增值税费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、检验试验配合费、雨季施工增加费、工程定位复测费、其它费等一切费用，我司承诺在    天内完成该工程的所有施工工作，其质量达到验收标准，以上报价含增值税专用发票   %。

报价人：_________________________（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：______________（签字或盖章）

地址：_________________________________________

电话：_________________________________________

______年      月      日

六、资质文件复印件

七、施工方案

- 水下裂缝

- 首先潜水员采用钢丝刷对大裂缝进行人工清洁，刷掉松散的泥浆和微生物等。

- 再采用高压水枪进行进一步的清洁，尽量做到干净。

- 预埋带阀门的注浆管插到裂缝最深处，每隔20-30CM一根管，然后采用水下封堵材料对裂缝进行封堵密实。

- 待封堵材料完全固化以后再进行水下固化注浆料对裂缝进行高压注浆，注浆时从一端往另外一端注浆。

- 待注浆完成以后关闭阀门待注浆料完全固化即可。

- 水下脱落

- 首先潜水员采用钢丝刷对大破损处进行人工清洁，刷掉松散的泥浆和微生物等。

- 采用水下环氧修补砂浆进行修补破损，砂浆固化前采用岸边支撑模板的工艺。

- 待砂浆完全固化以后拆除支撑即可。

- 面板裂缝

- 首先对裂缝进行清洁处理，尽量干燥。

- 粘贴注浆底座，每隔20-30CM一个，采用环氧封闭胶对裂缝进行封闭。

- 待封闭胶完全固化以后再采用低粘度高渗透裂缝注射胶进行注射。

- 注浆完成以后拆除注浆底座修补平整即可。

- 伸缩缝密封

- 首先清除缝内垃圾、沙石等，然后采用木板作为模板从下部往上倒挂拉紧。然后塞入背衬胶条。在采用聚氨酯密封胶打胶平整即可。

《符合性审查表》

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 审查项目 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件中有有效的营业执照复印件、法定代表人证明书原件，如委托需提供委托授权书原件及受委托人身份证复印件；资质证书复印件；投标报价书； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的独立法人。 2.在经营活动中没有重大违法记录，提供国家企业信用信息公示系统查询结果并盖公章（网http://www.gsxt.gov.cn）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 具备水下施工工程或潜水作业资质(以营业执照上经营范围为准)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价不得高于限价； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合上述情况的打“○”，不符合的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”全部为“○”的结论为“通过”。

评审人员签名：                     日期：

- 八、申请人认为必须的其他资料

施工合同

发包人： 广州南沙港口开发有限公司（以下简称甲方）

承包人：                         （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1. 工程名称：南伟码头前沿扶壁破损缺陷修复项目

2. 工程地点: 广州南沙港口开发有限公司下属南伟码头，位于广州市南沙区港前路1号。

3. 工程说明：

根据检测方案的工程技术状态评定报告，分别对码头面层胸墙、扶壁外观、卸荷板外观等部位进行修复

| 内容 | 单位 | 长 | 宽 | 深 | 露筋及面积 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、水上构件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1面层裂缝 | 项 | 4.45m | 0.18-0.28mm |  |  |  |
| 1.2砼破损 | 项 |  |  |  | 1.1m2 |  |
| 1.3露筋 | 项 |  |  |  | 5根 |  |
| 1.4迎水面裂缝 | 项 | 2m | 0.5mm |  |  |  |
| 1.5露筋破损 | 项 |  |  |  | 2根0.09m2 |  |
| 2、水下构件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1扶壁开裂1 | 项 | 303cm | 131cm |  | 1根 |  |
| 2.1扶壁开裂2 | 项 | 107cm | 52cm | 31cm |  |  |
| 2.1扶壁开裂3 | 项 | 71cm | 5cm |  |  |  |
| 2.2卸荷板开裂1 | 项 | 400cm | 4cm | 25cm |  |  |
| 2.2卸荷板开裂2 | 项 | 400cm | 3cm | 15cm |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

注：本工程量清单为最高限价参考工程量，报价为综合单价。

4. 承包方式：本工程采用包工包料方式承包（参见附件清单）

5. 承包总价：

（1）项目为总价包干合同，承包总价为      元，大写人民   拾  万  仟  佰  元  角  分 。

（2）本项目总造价计算依据：

A、以工程变更、现场签证为依据。

B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

C、施工中甲方要求新增加的项目费用。

第二条：工程期限

1. 经甲、乙双方商定：本项目合同工期为    天（日历），具体开竣工时间以甲、乙确定的时间为准。

2. 本项目计划开工日期为 2024年  月   日 ，计划竣工日期为 2024年  月   日 。

3. 本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：

（1） 由于不可抗力造成无法正常施工的；

（2） 由于甲方原因影响连续施工的；

（3） 由于设计变更或设计未确定的；

（4） 由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时；

（6） 由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

第三条：工程施工准备与双方责任

1. 甲方责任：

（1） 开工前甲方协调各方面的关系。

（2） 组织好设计交底工作。

（3） 提供施工所需的水源和电源接入口，负责做好现场施工的监督工作。

（4） 开工前 1 天，甲方腾出维修场地以便工程开工。

2. 乙方责任：

（1） 做好施工准备工作，组织好人员及材料设备的进场、采购、供应和管理。

（2） 施工中严格执行操作规范，防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

（3） 严格执行政府有关施工现场管理的规定，不得扰民和污染环境。

（4） 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第四条：工程价款及支付

1. 本工程合同预算以施工方案的工作量为依据编制。

2. 本工程合同总价为￥             （大写：拾  万  仟  佰  元  角 分）。

第五条：施工质量与设计变更

1. 坚持按要求施工，任意一方不得随意变更设计施工。

2. 乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容，应通知甲方共同验收，如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。第六条：工程竣工验收

1. 乙方在工程竣工前书面通知甲方验收。

2. 甲方应在接到验收通知组织验收并在验收合格后出具工程验收证明。

3. 乙方于工程竣工并验收合格后，提供12个月的免费维修服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。

第七条：工程结算

1. 双方签订合同后，甲方支付合同约定的总包款的20%给乙方作为预付款；

2. 工程完成主体工程后，经验收合格后，甲方支付合同约定的总包款的77%给乙方；

3、工程竣工并验收合格后，甲方支付合同约定的总包款除质保金外的余款给乙方（余3%质保金，待1年质保期满后支付）。

4、以上约定期限结算前，由乙方按每期约定结算的金额先开具增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票后的7个工作日内转账给乙方。

第八条：工程安全生产、文明施工

1. 甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，明确安全要求并进行监督检查，双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。

2. 乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格安全操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例，并严格遵守甲方的现场管理规定。

3. 工程在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，责任和费用均由乙方负担。

第九条：工程处罚及仲裁

1.甲方拖延结算及付款，按国家现行有关规定执行。

2.乙方逾期不能完工，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总额的千分之三的违约金，逾期超过10天仍未完工的，甲方有权解除合同，并委托第三方施工，因此产生的费用和损失由乙方承担。

3.因乙方原因造成工程未能通过验收的，甲方有权要求乙方限期完成整改、返工，乙方应在整改、返工后提交甲方再次验收，竣工日期以实际验收合格为准，如再次提交甲方验收仍不合格或未在限期内完成整改、返工的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。因验收不合格导致乙方须对工程进行整改、返工的，乙方自行承担返工、整改的费用，且工期不顺延，乙方应按照逾期竣工承担违约责任。

4.未经甲方书面同意，乙方必须自行完成本合同工程，不得分包、转包他人，否则视为严重违约，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

5.因乙方原因导致合同被解除的，甲方有权不再支付乙方已完成工程量的剩余工程款，并有权要求乙方支付相应的违约金，并赔偿由此给甲方造成的所有损失。

6本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十条：附则

1. 本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份。

3. 本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。

4. 本合同有效附件。

(一) 工程投标报价书、询价采购文件；

(二) 补充条款；

(三) 安全协议书。

（四）其他。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定或授权代表人：                法定或授权代表人：

2024年 月  日                   2024年 月  日