广州南沙国际物流有限公司

邀请招标文件

项目名称：南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究

和概念方案设计

招标人： 广州南沙国际物流有限公司

2024年5月

目   录

第一部分 投 标 邀 请 函	3

第二部分 投 标 人 须 知	7

第三部分 投 标 文 件 格 式	13

附表1 封面	14

附表2 投标函	15

附表3 报价书	16

附表4 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书	17

附表5 承诺函	19

附表6 项目工作方案	19

附表7 符合性审查表	21

附表8 综合评分表	22

第一部分  投 标 邀 请 函

广州南沙国际物流有限公司现对南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计进行邀请招标，欢迎符合资格条件的服务方投标。

一、项目招标单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计

三、招标内容

临海二期项目拟打造为综合配套服务中心，由此构建港产城融合新地标，进一步优化龙穴岛产业布局，填补港区配套功能缺口，促进南沙港能级的整体提升。项目规划用地总面积8289平方米，计容面积约2.1万平方米，总建筑面积约3万平方米，总投资约2.8亿元。为尽快推进项目深化策划及开发进度，加快项目落地，现开展临海二期项目可行性研究和概念方案设计工作，对项目建设规模、项目工程及投资测算进行深化研究，编制项目可行性研究报告及概念方案。

中标人主要服务内容包括但不限于：

（一）可行性研究报告

工作内容：收集和查阅有关项目的基本数据，结合项目概念设计方案，对投资项目进行系统性地调查研究和综合论证，为项目决策提供科学依据。

工作成果：项目可行性研究报告书（电子版+盖章）。

工作周期：15个自然日。

（二）概念方案设计（PPT及电子版等成果文件）

第一阶段：建筑总体规划及概念设计

工作内容：

收集和查阅有关项目的基本数据，对现场及周边环境作实地考察，熟悉现场及周边情况，了解项目用地特色，并与招标人开会进行充分沟通，协商以确定整个项目的发展方向，提供3个前期设计方案（含各1张效果示意图）供比选。

设计成果：

1、提供所有能表达设计意念之草图、图纸

2、概念方案的规划分析图

3、概念方案Sketchup体块模型、Sketchup透视图、Sketchup总体鸟瞰图

4、概念效果图（3个概念方向各一张效果概念效果图）

5、交通组织分析图

6、其它表达设计意图的示意图片

第二阶段：概念方案修改完善阶段

工作内容：待招标人在第一阶段概念方案中确定其中一个方向后，按招标人确认前期概念方案方向进行概念方案修改完善工作，并提供招标人所需图纸、Sketchup模型、效果图、设计文本、描述方案设计的空间布置、选料及外观设计意图。

设计成果：

1、建筑设计说明

2、总平面图

3、交通分析图

4、绿地分析图

5、经济技术指标

6、地下室平面示意图

7、提供平面布置示意图

8、典型建筑外部立面图

9、典型主要建筑剖面图

10、透视效果图

工作周期：15个自然日提供比选方案，确定方案意向后10个自然日提供概念方案文本。

四、投标人要求

（一）投标人必须是合法运作的法人，具备有效的营业执照，且具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级（或以上）资质或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级（或以上）设计资质，及甲级建筑工程咨询单位资信证书。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、投标文件需包含以下资料

（一）有效期内的《营业执照》复印件。

（二）法定代表人证明书及委托授权书原件（附表4）。

（三）法定代表人、受委托人身份证复印件。

（四）服务团队成员不少于三人（含项目负责人），同时需提供人员的学位、社保（2021年4月至今任意连续3个月）或职称等信息；

（五）提供近五年（2019年4月至今）与本项目相同或类似项目设计业绩证明材料（合同或中标通知书）。

（六）根据招标内容，提供项目工作方案，内容包括但不限于项目工作重点、工作思路以及工作时间计划等。

（七）投标函（附表2）。

以上材料均须加盖投标单位公章。

六、投标文件应符合以下要求：

（一）投标文件壹式叁份，其中一份为正本并标记，两份为副本，须加盖公章，副本应是正本的复印件，除此之外还需电子版本1份；当正本与副本有不一致时，以正本为准。

（二）投标书封面须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件内；

（三）文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。

七、投标报价

本项目最高限价为人民币25万元。本项目采取总价包干，包含一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标人按本项目报价表，结合项目状况、自身实力和市场因素进行报价。报价不得超过该项投标的最高限价，否则按废标处理。

八、招标信息发布及结果公告网站

广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）。

九、付款方式

本项目合同签订后，分四期付款。第一期：在签订合同后收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的20%；第二期：中标人出具项目第一阶段概念方案并根据招标人意见对成果进行修改完善，通过招标人审核后，招标人在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同款项的25%。第三期：中标人出具项目第二阶段概念方案并根据招标人意见对成果进行修改完善，通过招标人审核后，招标人在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同款项的25%。第四期：中标人提交可行性研究报告最终成果，并协助招标人向上级主管部门汇报完成后，招标人在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的30%。

十、投标文件递交时间及方式

1.投标文件递交时间：2023年5月20日下午14：00前。

2.投标文件递交地点：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦18楼。

3、投标文件递交方式：现场递交或邮寄。

十一、开标时间及地点

（一）开标时间：初定为2024年5月20日下午14：30，遇特殊情况需延后开标的，具体时间以招标人通知为准。

（二）开标地点：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦18楼多功能会议室。

（三）联系人：江先生，咨询电话：020-39058818。

第二部分  投 标 人 须 知

一、说明

（一）投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与招标人进行联系。联系人：江先生，联系电话：020-39058818。

（二）投标人应承担其编制与递交投标文件以及开标讲标所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人将不对上述费用负任何责任。

（三）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量，一旦发现成交单位及指派往招标人从事服务之工作人员的情况及专业水平与标书所述不符，或成交单位及指派往招标人从事服务之工作人员的实际从业能力无法达到招标人的要求，或因成交单位及指派往招标人从事服务之工作人员的过错给招标人带来损失的，或不能按本招标文件的要求提供服务的，招标人保留中途解聘并要求赔偿的权利，且招标人将不承担任何费用并有权追回已支付的所有费用。

二、招标内容

临海二期项目拟打造为综合配套服务中心，由此构建港产城融合新地标，进一步优化龙穴岛产业布局，填补港区配套功能缺口，促进南沙港能级的整体提升。项目规划用地总面积8289平方米，项目计容面积约2.1万平方米，总建筑面积约3万平方米，总投资约2.8亿元。为尽快推进项目深化策划及开发进度，加快项目落地，现开展临海二期项目可行性研究和概念方案设计工作，对项目建设规模、项目工程及投资测算进行深化研究，编制项目可行性研究报告及概念方案。

中标人主要服务内容包括但不限于：

（一）可行性研究报告

工作内容：收集和查阅有关项目的基本数据，结合项目概念设计方案，对投资项目进行系统性地调查研究和综合论证，为项目决策提供科学依据。

工作成果：项目可行性研究报告书（电子版+盖章）。

工作周期：15个自然日。

（二）概念方案设计（PPT及电子版等成果文件）

第一阶段：建筑总体规划及概念设计

工作内容：

收集和查阅有关项目的基本数据，对现场及周边环境作实地考察，熟悉现场及周边情况，了解项目用地特色，并与招标人开会进行充分沟通，协商以确定整个项目的发展方向，提供3个前期设计方案（含各1张效果示意图）供比选。

设计成果：

1、提供所有能表达设计意念之草图、图纸

2、概念方案的规划分析图

3、概念方案Sketchup体块模型、Sketchup透视图、Sketchup总体鸟瞰图

4、概念效果图（3个概念方向各一张效果概念效果图）

5、交通组织分析图

6、其它表达设计意图的示意图片

第二阶段：概念方案修改完善阶段

工作内容：待招标人在第一阶段概念方案中确定其中一个方向后，按招标人确认前期概念方案方向进行概念方案修改完善工作，并提供招标人所需图纸、Sketchup模型、效果图、设计文本、描述方案设计的空间布置、选料及外观设计意图。

设计成果：

1、建筑设计说明

2、总平面图

3、交通分析图

4、绿地分析图

5、经济技术指标

6、地下室平面示意图

7、提供平面布置示意图

8、典型建筑外部立面图

9、典型主要建筑剖面图

10、透视效果图

工作周期：15个自然日提供比选方案，确定方案意向后10个自然日提供概念方案文本。

三、投标人要求：

（一）投标人必须是合法运作的法人，具备有效的营业执照，且具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级（或以上）资质或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级（或以上）设计资质，及甲级建筑工程咨询单位资信证书。

（二）本项目不接受联合体投标。

四、投标人资格要求

（一）投标人必须是合法运作的法人，具备有效的营业执照，且具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级（或以上）资质或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级（或以上）设计资质，及甲级建筑工程咨询单位资信证书。

（二）投标人参加招投标活动近三年内（2021年4月1日至2024年3月30日）在经营活动中没有重大违法记录（在国家企业信用信息公示系统中查询）。

（三）近五年（2019年4月至今）与本项目相同或类似项目业绩证明材料（合同或中标通知书）。

五、投标文件的递交

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

（二）所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

项目名称:

投标人名称:

项目联系人：

联系电话：

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

（五）投标文件应符合以下要求

1.投标文件壹式叁份，其中一份为正本并标记，两份为副本，须加盖公章，副本应是正本的复印件，除此之外还需电子版本1份；当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.投标书封面须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件内；

3.文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。

六、投标截止日期

（一）投标截止时间：2023年5月20日下午14：00时。投标文件应于本公开文件中规定的截止时点前递交到招标人，在截止时点后递交无效。

（二）投标文件递交地点：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦18楼，联系人：江先生，联系电话：020-39058818。

七、投标评审

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。

（二）本项目采用综合评审办法，综合考虑方案的合理性、价格、业绩条件等，从通过符合性审查的投标人中按计分办法给出相应的综合评分（见附表8《南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计综合评分表》）。评标小组将按“公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前1～3名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

- 招标人有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

八、投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，且须在投标截止前提交修改后密封投标文件，投标截止后不得修改其投标。

九、投标有效期

（一）投标文件应在截标90日历天内保持有效。投标有效期比规定时间短的，将被视为非响应而予以拒绝。

（二）特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

十、选取结果

（一）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（二）实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合格要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.投标人资格证明文件不全的；

2.其他情况不满足招标文件要求；

3.投标有效期不足的；

4.未按要求密封的投标文件。

5.投标人之间如存在关联性的。

十一、计分方法

计分办法细则详见附表8《南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计综合评分表》。

十二、对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

十三、授予合同

（一）授标范围

招标人保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

（二）中标通知书

在投标有效期期满之前，招标人将用邮箱、微信等网络线上形式通知中标的投标人（以下简称“中标人”）中标。无论双方有无签订正式的合同，中标通知书将是招标人和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同招标人和中标人签订的合同，并具有同等法律效力。

（三）签订合同

中标人必须与招标人签订由招标人所准备的合同。

十四、招标单位不接受非中标单位查询和解释。

十五、选取过程监督

为确保选取过程公开透明，本次项目服务单位的选取工作，全程接受招标人纪检人员的监督。

第三部分  投 标 文 件 格 式

（详见附件，均需加盖公章）

一、封面。（附表1）

二、投标函。（附表2）

三、报价书。（附表3）

四、法人营业执照副本复印件。

五、法定代表人证明书及委托授权书。（附表4）

六、法定代表人、受委托人身份证复印件。

七、投标人社保和纳税缴纳证明材料及国家企业信用信息公示系统中查询结果。

八、项目团队情况：服务团队成员不少于3人（含项目负责人），同时需提供人员的学位、社保（2023年4月至今任意连续3个月）或职称等信息。

九、2019年4月至今与本项目相同或类似项目业绩证明材料（合同或中标通知书）。

十、承诺函。（附表5）

十一、项目工作方案。（附表6）

- 附表1：封面

南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究

和概念方案设计

投标文件

本（正本或副本）

投  标  人：               （公章）

法定代表人或授权委托人：    （签字）

二〇二四年  月  日

- 附表2：投标函

投 标 函

致：广州南沙国际物流有限公司：

我司已完全理解并接受贵司南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计《邀请招标文件》和修改文件（如有）的全部内容，完全理解招标项目的要求，愿意以人民币        元（大写                      ）的含税包干总价（包括但不限于税率为     %的增值专用发票税费等一切费用）承包南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计项目，并按项目规定完成的时间和质量达到招标人要求。现向贵司提供下述文件壹式叁份。

投标人：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：    （签字）

日期：

- 附表3：报价书

南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究

和概念方案设计报价表

| 项目名称 | 南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计 | 项目报价 | 元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税费： %（增值税专用发票） |  |  |  |
| 大写人民币 元整 |  |  |  |

注：本项目结合自身实力和市场因素进行报价。

投标人：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：    （签字）

日期：

- 附表4：法定代表人证明书、法定代表人授权委托书

企业法定代表人证明书

（先生/女士）现任我单位　   　　职务，为法定代表人（负责人）。

特此证明。

有效期限：90个日历天

附： 法定代表人身份证复印件

公司名称：                    （盖章）

代表人（负责人）签字：

日期：    年    月    日

身份证复印件正面

身份证复印件反面

企业法定代表人授权委托书

兹授权　   　为我方委托代理人，其权限是：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　   　          项目投标文件、开标活动中讲标、 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

有效期限：90个日历天

联系电话：

附：委托代理人身份证复印件

授权单位：（盖章）

法人签字：

日期：   年   月   日

附表3

身份证复印件正面

身份证复印件反面

- 附表5-1：承诺函1

承 诺 函1

致：广州南沙国际物流有限公司：

我司宣布同意如下：

1.我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

2.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

3.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标，本次招标文件和本投标文件将作为协议的附表。

4.我方同意向招标人提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

5.一旦我方中标，我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

6.我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

7.我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

8.我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

9.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我方承诺：我们如果有上述行为的话，我方将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标单位名称（并盖公章）：

联系人：

联系电话：

地址：

传真：

日期：

- 附表5-2：承诺函2

承 诺 函2

广州南沙国际物流有限公司：

我方承诺与其他投标人之间不存在任何关联关系，不存在围标、串标等其他影响公平、公正招标的情形。

如我方存在以上情形，我方自愿放弃投标，自愿放弃追究招标人任何责任的权利。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签名）：

职    务：

日    期：        年      月      日

- 附表6：项目工作方案

项目工作方案

本项目工作方案，内容包括但不限于项目理解、工作重点、工作思路以及工作计划等。

内容篇幅不限，格式自拟。

- 附表7：符合性审查表

- 符合性审查表

项目名称：南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计

| 序号 | 评审 投标人 项目 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |
| 2 | 有提供营业执照复印件，企业法定代表人证明书、企业法定代表人授权委托书、 法定代表人及委托授权人身份证复印件（加盖公章） |  |  |  |
| 3 | 投标人必须是合法运作的法人，具备有效的营业执照，且具有工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级（或以上）资质或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级（或以上）设计资质，及甲级建筑工程咨询单位资信证书。 |  |  |  |
| 4 | 参加招投标活动近三年内（2021年4月1日至2024年3月30日）在经营活动中没有重大违法记录（在国家企业信用信息公示系统中查询）。 |  |  |  |
| 5 | 不超最高限价25万元 |  |  |  |
| 6 | 评审结论 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2.表中全部条件满足为通过。

评审人员签名：                     日期：     年   月   日

- 附表8：综合评分表

- 综合评分表

- 项目名称：南沙国际物流公司临海二期项目可行性研究和概念方案设计

| 评分 项目 | 评审 项目 | 分值 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评分 (40分) | 服务团队能力 | 5 | 项目设计负责人为投标人在职员工，且具有高级（或以上）工程师职称及一级注册建筑师。 | 提供相关证书依据(如社保、 注册证书或职称证书等)。满分5分，满足条件得5分，不满足条件得0分。 |  |
|  |  | 5 | 项目负责人为投标人在职员工，且具有工程师职称及注册咨询（投资）工程师。 | 提供相关证书依据(如社保、 注册证书或职称证书等)。满分5分，满足条件得5分，不满足条件得0分 |  |
|  |  | 10 | 拟派项目团队人员(除项目负责人外)为投标人在职员工，具有高级或以上工程师职称。 | 提供有项目团队人员姓名及其职称证书、社保证明。满分10分，每有1人符合要求得2分，最多10分。 |  |
|  | 项目 获奖 | 10 | 提供2021年至今，获得由国内相关勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖。 | 提供获奖证书。 满分10分，每有1个中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖的得2分，每有1个省级勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖的得1分，最高10分。 |  |
|  | 同类 业绩 | 10 | 提供2021年至今，同类业绩的合同或中标通知书。 | 满分10分，每有1个符合要求得2分，最多10分。 |  |
| 技术评分(30分) | 项目工作方案 | 30 | 本项目工作方案，内容包括但不限于项目工作重点、工作思路以及工作计划等。 | 根据招标内容对方案的合理性评分。满分30分，方案一般的得0-10分，方案良好得11-20分，方案优秀得21-30分。 |  |
| 价格评分 (30分) | 报价 | 30 | 所有投标人报价的报价最低价为基准价。 | 以所有有效投标报价的最低报价为基准价，投标得分=(评标基准价/投标报价)×经济分权重 |  |
| 总分100分 |  |  |  |  |  |

评审人员签名：                     日期：     年   月   日