维 修 合 同

合同编号：

甲方：广州南沙港口开发有限公司

地址：广州市南沙区港前路1号

联系人：余建润                  联系电话：020-84687666

乙方：

地址：

联系人：                        联系电话：

根据《民法典》及《中华人民共和国招投标法》的规定，为明确双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发挥双方各自优势，甲、乙双方就《广州南沙港口开发有限公司1#门座式起重机回转支承更换项目》（招标文件编号：                ）事宜协商一致，签署本合同如下：

1、下述文件是本合同不可分割的一部分,并与本合同一起阅读和解释。各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先为准。

1)在本合同履行过程中双方共同签订的补充协议与修正文件

2)维修合同

3)中标通知书

4)招标书

5)投标书

6)双方同意列入的其它文件

2、买卖双方同意按照本合同的约定，履行和承担各自的全部义务和责任。

3、买卖双方同意本合同约定的供货范围的合同价款总额（含税）为人民币

大写  人民币                          。

小写  ¥                               。

合 同 条 款

- 1、定义

本招标文件中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指广州南沙港口开发有限公司。

1.2“乙方”系指                         。

1.3“项目”系指根据合同规定乙方应承担1#门座式起重机回转支承更换项目。

1.4“项目需求”系指乙方根据本招标文件和合同规定所提供的项目内容。包括拆解、安装与调试、运输、保险以及工程验收和质量保证等。

1.5“工期”系指从签订合同签订之日起60个自然日内（即签订本合同之日起至项目按要求完成并通过验收的期限。

1.6“质量保证期”简称“质保期”，是指项目经正式验收交付使用后，乙方对其提供的货物和服务的免费现场服务、无偿维护的质量保证时间。

- 2、合同范围

- 2.1本合同为对港口公司南伟码头1#门机回转支承进行更换（包括拆装人工、自备拆装工具和设备、配件购买等）的服务。乙方提供的所有配件和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及甲方需求。甲方将拒绝接受不合格的配件和服务，由此产生的费用及相关后果均由乙方自行承担。

- 2.2项目的要求请参阅“用户需求书”。

- 2.3项目地点：广州市南沙区港前路1号南伟码头。

- 3、保险

乙方负责运输、安装、维修等全过程的保险费用，保险的受益人是甲方为第一受益人，乙方为第二受益人；如甲方发现乙方不按要求购买保险，甲方有权代为购买保险，相应保险费用甲方有权从应付予乙方的款项中直接扣除；由于不买保险而造成的损失由乙方负责。

乙方应按照甲方的保险要求，负责办理设备维修过程至验收前的全部保险，以保证项目具有足够的保险保障。包括但不限于：

3.1乙方应负责投保险类别为“一切险”的设备安装保险，保险金额为合1#门座式起重机现价值的100%；以及乙方应对设备安装人身安全及第三方责任等进行保险，总计保险最高赔款额能保证足额赔偿可能对甲方造成的损失。乙方应在本合同签订后尽快提供项目保险格式，在有关安装工作开始前提供保险副本给甲方。在乙方不能提供上述保险合同副本的情况下，甲方有权禁止乙方进行设备安装工作，由此造成的一切责任，由乙方自行承担。

3.2乙方所投保的保险（除运输险），保险责任期限应延续至项目验收后。

3.3本合同签订后，乙方应在需要保险的相关工作开始前提供相应的保险证明给甲方。

3.4所有保险应采用与本合同计价币种同样的货币，索赔金额也应以该种货币支付。

3.5在项目验收之前，若由于乙方原因，导致出现超出保险范围之外的费用，均由乙方承担。

- 4、费用支付

乙方按照双方签订的合同规定完成项目，并向甲方提供相应的进度报表及单据，这些资料经招标人确认后，将作为甲方向乙方支付费用的依据。甲方按合同规定在审查乙方提供的进度报表及单据无误后按以下方式和比例以人民币向乙方支付项目费用。乙方迟延交付发票，或交付发票存在瑕疵的，甲方顺延支付时间，并且不承担任何逾期支付的责任。

4.1合同签订后，在收到乙方提交的合同总价10%履约保证金和等额有效发票（合同含税总价40%）后10天内，甲方支付合同含税总价40%的预付款：即人民币¥        元，连前共40%。

4.2项目正式进场施工日起，在收到乙方提交的等额有效发票（合同含税总价25%）后10天内，甲方支付合同含税总价25%的进度款：即人民币¥        元，连前共65%。

4.3项目验收合格后，在收到乙方提交的等额有效发票（合同含税总价30%）后10天内，甲方支付合同含税总价30%的货款：即人民币¥         元，连前共95%。

4.4项目质量保证期满，且所有遗留问题均彻底解决，乙方履行完质量保证期责任，在收到乙方提交的等额有效发票（合同含税总价5%）后10天内，甲方支付合同含税总价5%的质量保证金：即人民币¥          元，连前共100%。

4.5若乙方未能在投标承诺函承诺时间内完成项目，或所提供回转支承及配套件与投标文件不一致的甲方有权解除合同并没收履约保证金及要求承担相应违约责任。

4.6乙方指定收款银行账号如下：

户  名：

开户行：

账  号：

上述账户为乙方的唯一收款账号，如果变更上述账户，应当于变更前3个工作日内书面通知甲方，未履行书面通知义务的，甲方按上述账户支付款项，即视为已履行支付义务。

- 5、质量保证

5.1质保期

质保期从项目验收合格之日开始计算，12个月为项目的质量保证期。

5.2故障的通知

根据本章的规定，如甲方发现项目验收后，设备使用出现因项目质量原因导致的故障，要求修正或修理，应及时以书面形式通知乙方。

在质保期内，任何由于项目质量原因导致的设备故障，在规定的质保期内乙方没有维修完毕或解决，质保期将自动延长至故障维修完毕或解决之日。

5.3故障补救办法

乙方应对所保证的维修项目造成的故障采取积极补救措施，并承担其费用。

如果有重大故障,乙方将与甲方共同进行彻底的调查，以确定故障原因,明确故障造成的后果和解决故障应采取的措施。

如乙方对存在的故障负有责任，甲方可根据合同规定提出索赔。

若乙方在此期间对故障没有进行修理或修理后未解决，则甲方有权从质保金中扣除相应索赔金额。

在质保期内，由于项目维修质量原因，造成设备连续停机7天以上，乙方应支付甲方赔偿金，具体计算方式如下：7天后按每个日历天2000元计，该项索赔金额不超过项目总价。

- 6、 索赔

因乙方原因致使甲方或第三方权益受到损害，乙方应积极采取措施解决问题，并承担由此产生的所有费用，赔偿甲方以及第三方因此所遭受的一切损失。同时，若处于质量保证期内，乙方应对更换件相应延长质量保证期。

- 7、项目延迟

7.1乙方应按照合同规定的时间内完成甲方1#门座式起重机更换回转支承维修项目。

7.2在履行合同过程，如果乙方遇到不能按时完成项目的情况，应及时以书面形式将不能按时完成项目的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后 ，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长项目完成时间，同时甲方可根据本合同向乙方提出索赔。

7.3若由于甲方原因（如甲方无法按乙方计划提供总装场地等）造成乙方无法按照合同规定的时间正常完成项目，该情况不属于项目延迟，若发生此情况，甲乙双方友好协商解决。

7.4 如果乙方没有按照规定的时间完成项目，甲方保留因乙方项目延迟而引起的间接损失和连带性损失对乙方进一步索赔的权利。（间接损失和连带性损失具体指的是甲方码头1#门座式起重机正常生产产生的单台平均工班效益，按每个日历天2000元计），该项索赔金额不超过项目总价。

7.5上述索赔方式无法弥补甲方损失的，索赔金额应以甲方实际损失为准。

- 8、违约赔偿金

除不可抗力外，如果乙方没有按照规定的时间完成项目和提供服务，甲方可向乙方索赔，赔偿金从合同款中扣除，每个日历天按2000元计扣，但累计计扣总额为合同总价，如果达到累计计扣总额，甲方可单方终止合同。甲方发出终止合同的书面通知之日起十日内，乙方须退还甲方已支付的全部费用及利息，并按合同总价赔偿甲方的损失。

- 9、不可抗力

9.1如果甲、乙双方由于战争、严重的水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故影响的时间。

9.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信或快递邮寄给另一方。如果不可抗力影响时间过长，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 10、税费

10.1据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

10.2合同价格应分开列明不含增值税价款与增值税税款，做到价税分离。

- 11、合同生效

11.1合同应在双方签字盖章后即开始生效，本合同壹式肆（4）份，双方各执贰（2）份。

11.2如需修改或补充合同内容，双方应署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

- 12、解决合同纠纷的方式

12.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，双方均可向广州市南沙区人民法院提起诉讼，守约方因维权产生的合理费用由败诉方承担，包括但不限于守约方涉诉产生的律师费、交通费、差旅费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、公证费等。

12.2在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

- 13、其他

13.1附后的《安全生产环保协议》、《环保承诺书》、《廉洁协议》、《用户需求书》作为本合同的一部分，本合同未尽事宜，可用双方签名认可的“纪要”、“协议”等多种形式补充，与合同具有同等法律效力。

13.2甲方的招标文件和乙方的投标文件是合同的组成部分之一，合同与投标文件、招标文件有差异的以合同为准。

甲方：广州南沙港口开发有限公司        乙方：

授权代表人：       　                 授权代表人：

日期：    年   月   日                日期：     年    月   日

- 附件1

安全生产环保协议

甲方：广州南沙港口开发有限公司

乙方：

为明确甲、乙双方在合同履行过程中的安全生产责任、权利和义务，保障双方人员人身和财产的安全，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《广州市安全生产条例》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律、法规与广州港集团有限公司安全管理规章制度规定，甲、乙双方遵循公平、平等、自愿和诚实守信的原则，就《广州南沙港口开发有限公司南伟码头1#门机回转支承更换项目》安全事项协商一致，签订本协议，双方共同遵照执行。

- 项目及内容

- 包括但不限于：对广州南沙港口开发有限公司南伟码头1#门机回转支承进行更换（包括拆装人工、自备拆装工具和设备、配件购买等）的服务。投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及招标人需求。招标人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

二、甲方的职责、权利和义务

1.甲方严格审查乙方营业执照、技术资质等级、从业人员持证情况、设备设施资质等，不得将项目维修、安装作业发包给不具备相应资质（或资格）的承包单位。

2.甲方应向乙方明确项目维修、安装作业的有关安全管理要求，告知作业特点、作业场所存在的危险因素，双方在安全技术交底书上签字确认。

3.甲方有权审核乙方制定的安全管理制度及安全防范措施，对本项目范围内乙方的安全生产活动、安全管理制度及安全防范措施的落实有权进行监督、检查。

4.甲方在监督检查过程中发现的问题和隐患，可向乙方发书面整改通知，如乙方不能在规定期限内完成整改或拒绝整改的，甲方有权终止该业务。

5.甲方在作业现场发现乙方人员有危及安全生产的行为，有权立即制止，并可按甲方有关安全处罚规定予以处罚。

6.甲方有权将不符合机械设备安装作业要求的乙方人员退回乙方处理。

7.甲乙双方交叉作业时，甲方负有统一协调的管理职责，与乙方人员共同配合保证安全生产。

8.甲方在确认确保符合安全的条件下，为乙方人员办理进出甲方辖区等提供便利。

9.作业过程中必须严格执行国家、省、市和上级单位颁发的关于环境保护的政策、法律、规章、标准和制度。

10.甲方有权检查乙方制定的环保管理制度及环保防范措施，对本项目范围内乙方的作业活动、环保管理制度及环保防范措施的落实有权进行监督、检查。

11.甲方检查发现乙方在作业过程中有违反国家、省、市环保法律法规及甲方环保管理规章制度的行为或存在环境风险隐患时，有权立即制止纠正或责令整改或停工整顿。甲方书面责令整改或停工整顿必须组织验收，对乙方拒不执行或屡次再犯或未按时按要求整改，甲方可将乙方清退出场。

12.甲方有义务对乙方人员发生环保事件时提供相应的辅助。

三、乙方职责、权利和义务

1.乙方应为独立经营、核算、具备独立承担法律责任的企业法人，应有从事相应作业的合法营业执照和相应的资质。

2.乙方按照国家、省、市等上级部门关于安全生产的法律、法规、规章，独立履行对乙方人员的安全生产管理职责，并承担相应的法律责任、经济责任及管理责任。

3.乙方应按《广州市安全生产条例》的规定配备专兼职安全生产管理人员，建立健全三级安全管理网络，维修安装作业现场配备具有相应的安全资质和工作经验安全监督管理人员，监督现场安全生产。

4.当乙方维修作业影响甲方生产作业时，乙方必须服从甲方的统一指挥；当需要甲方停止作业配合维修安装作业时，乙方应主动提出不得强行冒险作业。

5.乙方按照国家、省、市有关安全生产的法律法规，有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程。

6.乙方具备独立组织乙方人员完成承包任务的能力，并根据现场生产要求，组织满足安全生产需要的足额合格的乙方人员按时、按质、按量完成任务。

7.乙方应根据国家、广东省的有关规定，为乙方从业人员办理合法用工手续、缴纳工伤保险和意外伤害险，并将保单复印件交给甲方备查。

8.乙方负责为乙方从业人员定期进行体检，不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，配备作业必需的劳动防护用品，教育并监督其严格按照规定佩戴、使用，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.乙方应教育、检查、督促乙方从业人员遵守甲、乙双方关于安全生产的规章制度，接受甲方及其上级部门组织的安全监督检查和处理，自负违章责任，并对甲方及其上级部门下发的事故隐患整改通知按要求认真落实整改。

10.乙方应教育、检查、督促乙方人员在双方交叉作业时，服从甲方的统一协调，并与甲方人员共同配合保证安全生产。当本协议项下项目若存在高处作业、密闭空间等特种作业时，乙方必须严格按照相应的作业要求做足做好安全措施。

11.乙方因本协议项下维修项目需要自带或租赁的机械、设备、工属具等时，必须在办理入场时提供国家机关颁发的使用许可资质证明资料并确保安全技术状况良好，严禁自带或租赁没有相关使用许可资质证明资料或不符合安全技术要求的机械、设备、工属具进入甲方辖区。

12.乙方应按照甲方关于人员、车辆、货物进出辖区的管理规定的要求办理人员、公务车辆、自带贵重物品进出甲方辖区的相关手续。港区道路限速20km/h,路口限速10km/h,闸口路段限速5km/h，所有车辆行驶需主动避让大型机械。

13.乙方负责乙方新从业人员的三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗；乙方主要负责人、特种作业人员、特种设备操作人员、安全管理人员等均需持证上岗，所持证书在有效期内；乙方其他从业人员，应经过安全生产教育培训，具备必要的安全知识和安全操作技能，经考核合格方可上岗作业，未经安全生产培训的从业人员，或培训考核不合格者，不得上岗。上述人员还必须定期进行安全强化再学习，并做好相应记录。

14.乙方应做好安全检查、教育培训、安全会议、事故调查、隐患整改等有关安全活动记录，妥善保管有关音频、视频、图象资料等。

15.遵守国家和上级环保方针政策、法律法规、规章和标准，落实甲方各项环保制度。

16.作业过程中必须严格执行国家、省、市和上级单位颁发的关于环境保护的政策、法律、规章、标准和制度。

17.乙方应当按规定对自己的作业人员进行上岗前的环保知识培训，并教育作业人员遵守甲方环境保护管理制度，如违章作业甲方有权按照合同规定处罚。

18.乙方必须加强项目作业场所的环境整治和相关防控工作。

19.依法依规落实好作业项目在作业过程中噪声、大气、油及水污染控制措施，避免造成扰民的投诉。

20.相关作业项目应优先采用符合生态环保要求的节能、防污染的新技术，积极应用新能源和清洁能源。

21.根据国家法律法规和公司要求，做好作业项目、污染源及固体废物含危险废弃物的收集管理。

22.因乙方在作业过程中违章指挥、违章作业造成甲方的环境影响及社会罚款，由乙方负全部责任。

四、事故责任及赔偿

1.作业过程中发生生产安全事故，甲、乙双方应立即采取措施，组织抢救，保护现场，通报对方并按规定报告政府相关部门，配合事故调查组开展调查，严格按“四不放过”原则处理。

2.作业过程中发生的生产安全事故责任以事故调查报告书为准。

3.甲方承担甲方或甲方人员责任造成的伤亡事故、货物损坏、机械或设备设施损坏、火灾事故等生产安全事故的损失及后果。甲方有权向事故责任方索赔非甲方或甲方人员责任造成生产安全事故导致的损失。

4.乙方承担乙方或乙方人员责任造成的伤亡事故、货物损坏、机械或设备设施损坏、火灾事故等生产安全事故的损失及后果。乙方有权向事故责任方索赔非乙方或乙方人员责任造成生产安全事故导致的损失。

五、其他事宜

- 1.本协议有效期与甲、乙双方签订的《广州南沙港口开发有限公司1#门机回转支承更换项目维修合同》一致，作为该合同的附件生效并具备同等效力。

2.本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

3.本协议经甲、乙双方签署并盖章后生效。

4.本协议正本一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：

广州南沙港口开发有限公司

法定或授权代表人（签名）：           法定或授权代表人（签名）：

年   月   日                       年   月   日

- 附件2

环保承诺书

- 项目名称：广州南沙港口开发有限公司1#门机回转支承更换项目

致：广州南沙港口开发有限公司

我方同意如违反国家、省、市有关环保规定，由此发生的一切责任由我方全部承担。如有他方直接向甲方索赔，甲方因此支付的赔款和可能产生的诉讼费用和律师费我方应全部返还甲方，甲方可在合同价款中直接扣除。

乙方法定代表人：（签字）

公司名称：（盖公章）

地址：

附件3

廉洁协议书

甲方：广州南沙港口开发有限公司

乙方：

鉴于甲、乙双方于 2024年  月  日签订《维修合同》（以下简称合同）。为规范双方的业务往来，防止发生谋取不正当利益的各种违法违纪行为，杜绝不廉洁行为，保护双方当事人的合法权益，根据有关法律法规和廉政建设责任制规定，双方经平等自愿协议，签订本协议书。

- 第一条  各方的责任

1.严格遵守国家、地方有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行合同文件，自觉按合同办事。保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行合同有关法规政策。

3.合同履行过程中坚持公开、公平、公正、诚信、透明原则，不得为获取不正当的利益损害双方利益，不得违反行业有关规定。

4.发现对方在合同履行过程中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒，得以制止、纠正；劝阻无效时，应向其监督部门或上级主管部门反映情况，予以纠正；情节严重的，应向纪检监察、司法机关举报。

第二条  甲方的义务

1.不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣及好处费、感谢费等；不得接受乙方馈赠的礼品、礼金、信用卡、有价证券/凭券、贵重物品等现金等价物。

2.不得接受影响正常业务开展的乙方各种名义宴请及娱乐活动。

3.不得要求乙方为甲方相关人员个人及配偶、父母、子女、亲属等特定关系人提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排、外出旅游等便利。

4.不得暗示或要求乙方报销应由甲方相关人员个人承担的费用。

5.不得利用职务便利，向乙方提出或暗示其他不正当要求。如下条款适用于建设工程合同：

6.不得以任何理由向乙方推荐和指定分包单位（合同约定除外）及材料供应商。

7.不得向乙方、分包方、材料供应商等单位介绍其配偶、父母、亲属等特定关系人参与工程的营利性活动。

8.不得利用职务便利，向乙方或分包、协作队伍、材料供应商借用公款、借用车辆等交通工具。

第三条  乙方的义务

1.不以任何理由向甲方、甲方代表、相关单位或个人向甲方行贿、给予回扣及好处费、感谢费等；不得向甲方赠送礼品、礼金、信用卡、有价证券/凭券、贵重物品等现金等价物。

2.不以任何理由为甲方、甲方代表和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得以任何理由为甲方相关工作人员个人及其配偶、父母、子女相关人员提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排、外出旅游等便利。

4.不得在洗浴场所、KTV、桑拿等场所接待或报销甲方的相关费用。

5.乙方有义务约束其分包、协作队伍和材料供应商在与甲方接触时遵守本协议约定。

6.乙方应当拒绝甲方的不正当要求。

第四条  举报

甲方相关工作人员违反有关规定的，乙方可向甲方党工部举报，举报电话：020-84681618 。

第五条  责任承担

1.甲方违反廉洁协议内容或违反廉洁规定，经调查属实的，由甲方依照法律法规和相关规定对责任人给予经济处罚、党纪、纪律处分；涉嫌违法犯罪的，移交公安司法机关处理。

2.乙方工作人员违反本协议书第一、三条任何一条规定，甲方有权随时终止与乙方有关的全部业务或服务，单方解除合同，给甲方单位造成经济损失的，乙方予以赔偿；并按法律法规处理，乙方或工作人员涉嫌违法犯罪的，移交公安司法机关处理。

第六条 本协议书与合同具有同等法律效力，经双方签名或盖章之日起生效。本协议最终解释权、修订权归甲方所有。

- 第七条 本协议书一式贰份，甲方执壹份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

- 第八条  本协议适用范围

甲方：适用于甲方的所有工作人员、关联单位以及关联单位工作人员。

乙方：适用于乙方工作人员、关联单位以及关联单位工作人员；如合同为建设工程合同，适用于工程分包方、材料供应商及其工作人员。

| 甲方单位（盖章）： 广州南沙港口开发有限公司 | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表人（签名）： | 法定代表人或授权代表人（签名）： |
| 2024年 月 日 | 2024年 月 日 |