海湾小区N地块项目（领航科技大楼）通信基础配套设施及室内分布系统建设服务合同

甲方:广州南沙经济技术开发区港宏房地产开发有限公司

乙方:                         公司

为进一步适应现代通信的发展，最大程度的满足用户对通信业务的需求，甲乙双方本着全面合作和互利共进的原则，经友好协商，一致同意在“海湾小区N地块项目（领航科技大楼）通信基础配套设施及室内分布系统建设服务”信息技术服务的有关事宜在广州市达成如下协议:

一、服务内容：

1、甲方:本项目地块位于广州市南沙区南沙街进港大道与港前大道交叉口西北部，计划建设项目总建筑面积24569.44平方米，总计容面积14903.55平方米。建设1幢14层办公及商业塔楼（高度59.75米）配备3幢独栋商业裙楼（高度20.60米）。甲方同意乙方实施信息化覆盖服务项目，并通过运营商提供手机信号覆盖。

2、乙方为甲方提供信息化搭建技术服务，包括信息化搭建总体规划设计、无线信号测试、室分系统布线方案、动力配套方案、信号调试及开通服务、所有检测项目，均包含在其承包范围内，由乙方自行委托并承担相应费用。如国家及地方政府相关规定由甲方委托的第三方检测或试验亦由乙方负责代为办理并承担相关费用，并对其检测结果负责。通过取得广州市通信管理局的验收报告并保证投入的通信设施能满足协议区内的通信业务需求等相关服务。

3、建设服务范围为包括但不限于:

3.1本项目地下室信号覆盖服务、电梯井信号覆盖服务、塔楼各楼层及天面室外射灯覆盖服务，保证无信号死角并保障本项目（1号楼1F-14F、2号楼1F-4F、3号楼1F-4F、4号楼1F-4F、地下室B1F-B2F）

3.2乙方负责施工图内开发商投资的室内无线分布系统、传输系统、配套机房所需的光纤、馈线、线管、天线及本工程所需的电源箱、开关、插座、电能表等施工；

3.3、乙方负责解决运营商(中国移动、中国联通、中国电信)投资并施工的4G、5G信号网络覆盖系统所需的BBU、RRU等传输设备，并将红线外各运营商的信号源用光纤引入至本项目的地下负一层的移动机房并网等施工；

3.4、即由乙方按施工图负责A2地块手机4G、5G网络信号覆盖系统所需的全部管、线、设备施工，达到运营商(中国移动、中国联通、中国电信)开通并使用手机4G、5G网络信号覆盖系统的建设要求。

4、承包方式:

本服务项目为总价包干，包红线外的一切补偿、包税费、包工包料、包深化设计(含图纸通过广州市通信管理局审核、审批通过等）等一切建设服务内容。

第二条 双方责任

1.甲方责任：提供地块使用权及施工协调支持；配合乙方完成运营商信号接入审批手续。

2.乙方责任：完成信息化覆盖总体规划设计、无线信号测试、室分系统布线、动力配套方案等。承担所有检测费用（含第三方检测），确保一次性通过广州市通信管理局验收。

3.乙方建设服务范围包括（但不限于以下）：

①室内无线分布系统、传输系统、配套机房的光纤/馈线/线管/天线等；

②运营商（移动/联通/电信）4G/5G设备（BBU、RRU）的引入及联网施工；

③红线外信号源接入至地下负一层移动机房。

第三条 合同期限

1.工期：2025年7月31日前完成安装并通过通信建设管理部门（广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室）验收，取得验收合格证。

2.服务期：验收合格后服务期为_5年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

3.自动续约：服务期满前30日，双方无异议则自动续期____年。

第四条 费用与支付

1.合同总价：人民币________元（大写：____________________）。

2.支付节点：

进度款：施工完成后支付合同总价的60%（即________元）；

验收款：通过通信管理局验收后支付37%（即________元）；

质保金：3%（即________元）于服务期满后30日内支付。

3.乙方需根据招标图深化并加盖具备设计资质的出图章，经监理审核后方可作为施工图进行施工。深化后的施工图纸不涉及合同费用的增减。

第五条 质量与验收

1.验收标准：

符合国家《通信工程建设标准》及广州市通信管理局要求；

4G/5G信号覆盖率达98%以上，下载速率不低于100Mbps（实测值）。

2.验收流程：

以通过通信管理乙方提交验收申请后，甲方需在15日内组织第三方检测。

第六条 违约责任：

1.乙方违约：

- 逾期交付超30日，甲方有权解除合同并要求赔偿损失；

- 验收未通过且整改后仍不合格，甲方可拒付尾款。

2.甲方违约：

- 未按时提供施工条件导致工期延误，乙方可顺延工期；

- 无正当理由拒付费用，乙方有权暂停服务。

3.其它未注明的，均以合同附近为准。

- 争议解决

- 因本合同产生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁。

第八条 其他条款

1.保密义务：双方不得泄露技术方案、报价等商业秘密。

2.不可抗力：因自然灾害、政策调整等导致合同无法履行，双方可协商终止。

附件：

1、南沙区建设工程项目廉洁责任合同

2、施工现场管理处罚细则

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州南沙经济技术开发区港宏房地产开发有限公司

法定代表人签字：____________________

日期：____________________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人签字：____________________

日期：____________________________

附件1：

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州南沙经济技术开发区港宏房地产开发有限公司

承包人（受托人）：

建设工程项目：海湾小区N地块项目（领航科技大楼）通信基础配套设施及室内分布系统建设服务

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式八份，各执四份，经签署后生效。

本合同签订日期为：2025年    月    日。

发包人（公章）：广州南沙经济技术开发区港宏房地产开发有限公司 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字）

承包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字）

附件2、施工现场管理处罚细则

1.综合管理方面：

| 序号 | 事项 | 违约处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标书上拟派项目经理不称职不同意更换的或每月驻场工地时间不足22天。 | 1000元/天 | 以监理工程师/发包人核实为准 |
| 2 | 承包人擅自更换关键岗位人员（项目经理、技术负责人、生产经理）。 | 5000元/人.次 | 以监理工程师/发包人核实为准 |
| 3 | 由于承包人原因造成的劳资纠纷未及时解决给发包人造成上访、游行、媒体暴光等不良影响的。 | 10000元/次 | 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| 4 | 不服从发包人和监理工程师在进度、质量、安全方面协调管理。 | 2000元/次 | 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| 5 | 承包人需保证现场内的交通畅通，若承包人协调不力导致被照管方材料设备不能到达合理区域 | 1000元/次 | 以监理工程师/发包人核实为准 |
| 6 | 承包人不按已审批的施工组织设计/专项施工方案施工，且也未经监理工程师和发包人同意。 | 1000元/次 | 以监理工程师/发包人核实为准 |
| 7 | 承包人在与其他参建单位的协调配合上，不服从发包人或监理工程师的协调意见，而影响工程安全、质量及整体进度延误 | 2000元/次 | 根据监理工程师/发包人的会议纪要等 |
| 8 | 对监理工程师发出的整改通知单未及时整改或整改不力且未回复 | 1000元/次 | 根据监理工程师/发包人的会议纪要等 |
| 9 | 承包人拒收监理工程师/发包人发出的通知、联系函、纪要、违约金单等文件 | 1000元/次 | 根据监理工程师/发包人的会议纪要等 |

- 2.安全文明施工方面

| - 序号 | - 事项 | - 违约处理 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 承包人进场后施工现场未按合同要求进行安全管理、安全防护及安全措施投入 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人核实为准 |
| - 2 | 承包人进场后未按合同要求及地方法律法规要求按时配备合格安全员 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人核实为准 |
| - 3 | 不及时执行监理工程师/发包人因安全隐患而发出的停工指令 | - 1000元/次 | - 根据监理工程师/发包人的会议纪要等 |
| - 4 | - 施工现场未建立实名制考核，未进行上岗前培训 | - 500元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| - 5 | 承包人在施工现场危险区域未设置安全警示标志；在夜间施工时未设置警示灯；对相邻建筑物、构筑物和地下管线等设施易造成损害的，承包人应未采取专项防护措施并指派专人监护 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| - 6 | 承包人未组织周安全例会,安全检查或安全月活动配合不力 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| - 7 | 施工人员违章作业，监理工程师/发包人要求整改却拒不整改；未按要求和指定时限整改安全隐患 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |

- 质量管理方面

| - 序号 | - 事项 | - 违约处理 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 按规定应该进行验收的，承包人在没有经过监理工程师/发包人质量验收通过的情况下，擅自进行下道工序。 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| - 2 | 承包人工程所用材料进场前未申报或使用前未报审。 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| - 3 | 隐蔽工程未报请监理工程师隐蔽验收，擅自 - 隐蔽。 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| - 4 | 使用材料的品牌、供应厂家与投标、招标文件约定不符，且未经监理工程师/发包人同意即擅自更改。 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| - 5 | - 提供弄虚作假的材料合格证或送检报告 | - 1000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |
| - 6 | 承包人不按既定方案或承诺的措施及时处理质量缺陷。 | - 1000元/次 | - 根据监理工程师/发包人的会议纪要等 |

- 进度管理方面

| - 序号 | - 事项 | - 违约处理 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 阶段性施工计划由于承包人自身原因未完 - 成，未采取有效措施补救已落后的工程进度 | - 3000元/次 | - 根据监理工程师/发包人的会议纪要等 |
| - 2 | - 擅自停工 | - 5000元/次 | - 以监理工程师/发包人现场记录为准 |