合同编号：

十九涌商业街北侧周边环境整治

服务合同

项目名称：十九涌商业街北侧周边环境整治服务采购项目

项目地点：广州市南沙区万顷沙镇十九涌

甲方（全称）：广州南沙湿地旅游发展有限公司

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 十九涌商业街北侧周边环境整治服务采购项目 事宜经协商一致，订立本合同。

# 一、项目概况及质量标准

1.1项目名称：十九涌商业街北侧周边环境整治服务采购项目

1.2项目地点：广州市南沙区十九涌

1.3项目内容：通过甲供原料对北侧周边环境进行整治，在甲方规定的时间内完成该项服务，服务内容包括：

1.3.1从甲方指定的码头驾驶设备驶入实施场地，使用10寸或者更大功率泵船抽沙船。

1.3.2根据甲方指导，对甲方指定场地进行抽沙回填工作，现场回填范围大于3962平方米，回填量预计大于8000m³。

1.3.3回填高度与电缆管廊平齐且能满足甲方验收要求（由于回填过程中会出现大量的水和泥浆，需分二次或三次实施回填）；

1.3.4对现场做好保护性措施，避免出现沉降脱落等情况(如电缆管廊、燃气管道、部污水管网)；

具体实施要求按本合同附件《实施方案》执行。

1.4验收标准：项目符合本合同约定，达到合格标准。

# 二、合同总价及承包方式

2.1 本合同项下服务费总价为：

人民币（大写）；

人民币（小写）元；

不含税价：元；

税费：元；

税率：%。

2.2 承包方式：总价包干，合同费用包括乙方为完成本合同所规定工作的所有费用，包括但不限于文件编制费、人工费、夜间施工费、材料费、机械成本、交通费、管理费、加班费、税金及利润等一切与完成本合同内容相关的费用。甲方为完成合同目的无需再向乙方支付除上述约定的费用外的任何其他费用。除非经甲乙双方同意本合同工作内容发生修改，且该修改导致合同费用的调整，否则合同总价不作任何增加。

# 三、服务期限

合同服务期限: 30日历天。

暂定从2025年XX月XX日开始，至2025年XX月XX日完成，具体服务期限自甲方通知中载明的进场时间起算。

# 四 付款方式及结算

4.1 支付方式

4.1.1 合同签订后，甲方在收到请款函及相关请款材料并经审批通过后，由乙方开具并提交等额增值税专用发票，甲方收到前述发票后10个工作日内向乙方支付合同总价30%作为预付款。

4.1.2 服务验收合格，甲方在收到请款函及相关请款材料并经审批通过后，由乙方开具并提交等额增值税专用发票，甲方收到前述发票后10个工作日内向乙方支付至合同总价的70%。

注:付款前乙方需向甲方提交请款申请及合法有效的等额增值税专用发票。若乙方未及时提交，甲方可延迟付款且无需承担违约责任。

# 五、服务验收

5.1验收标准：以甲方要求及本合同约定为依据。

5.2验收方式：

（1）服务完成后5个工作日内，由乙方通知甲方组织有关人员进行验收，乙方应配合指派人员到场协助甲方验收。

（2）验收合格且双方无异议后，双方指定人员共同在验收单上签名确认。验收合格后，并不免除乙方因工作成果缺陷等原因所应承担的损失赔偿等法律责任。

（3）验收时如发现服务不符合本合同约定的，乙方应按甲方要求进行整改，直至甲方通过为止，由此产生的延误责任与有关费用由乙方承担，并承担逾期相应的违约责任，验收期限相应顺延。

# 六、双方的权利和义务

6.1 甲方的权利和义务：

(1)按合同约定的进度向乙方支付款项。

(2) 对乙方工作成果进行审查和验收。

6.2 乙方的权利和义务：

(1)确保服务质量，按合同约定或甲方要求的时间如期完工和交付。

(2)在服务过程中，乙方应采取安全防护措施，保护好甲方和项目现场的物品，要爱护甲方和项目现场设备、设施，乙方负责对项目现场周围的建筑物、设备设施等进行保护。如有造成损坏，乙方应承担一切维修费用并赔偿损失。

(3)自觉遵守甲方的有关规章制度。

(4)服务完毕负责清理项目现场，保证清洁卫生。

(5)服务期间必须做好消防安全等措施，保证好项目服务人员的防火、防盗、防意外事故等安全保障工作，如发生相关损害的，由乙方自主承担责任，与甲方无关。

(6)乙方负责项目的安全，服务过程引起的人身、财产安全等事故由乙方负责。

(7)乙方服务人员进场服务前应提前1日通知甲方，以便甲方做好准备工作及派人进行监督。

(8)乙方应按照本合同约定的期限提供服务，协助甲方完成验收工作。

(9)未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下服务工作全部或部分转包、分包给第三人，否则自行承担由此产生的全部损失及责任。

(10)乙方保证其具备履行本合同项下所有权利和义务的资质和能力，并保证其服务人员应为具备专业服务能力的人员。

# 七、违约责任

7.1 因乙方原因，造成合同无法继续履行时，乙方应及时通知甲方协商办理合同终止手续，乙方应退回甲方支付的全部费用并向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应就未弥补部分承担赔偿责任。

7.2 乙方逾期完成服务的，应每日按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过7天，甲方有权终止合同，乙方需向甲方支付合同总金额的20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

7.3 甲方无正当理由逾期支付合同费用的，应每日按欠付金额的万分之一向乙方支付违约金，该违约金累计不超欠付金额的1%。

7.4 由于乙方原因导致服务过程中出现的事故或造成的乙方、甲方或第三方人身及财产损失等由乙方承担一切责任和损失，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于第三方向甲方追索的费用、涉诉产生的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、保函费、交通费、差旅费等所有费用），且甲方有权解除合同，乙方应退回甲方支付的全部费用并赔偿甲方全部损失。

7.5由于乙方服务达不到双方约定的质量标准，乙方应在甲方要求的期限内无偿进行整改，并按本合同第7.2条款约定支付逾期违约金。如整改后仍不达标或未在甲方要求的期限内完成整改的，甲方有权解除合同而无需承担任何责任，剩余合同价款无需支付，另乙方应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应就未弥补部分承担赔偿责任。

7.6如乙方违约给甲方造成损失，应向甲方赔偿全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及涉诉产生的律师费、诉讼费、保全费、保函费、鉴定费、调查费、交通费、差旅费等）。

八、争议解决方式

任何因本合同而起或与本合同有关的争议，双方协商解决，协商不成时，双方均同意向甲方住所地人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为主张权利所支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、保全费、财产保全担保费等。

九、其他

9.1乙方对在履行本合同过程中所接触到的商务、财务、技术、产品等信息或其他资料以及无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息、产品信息及其他商业秘密，以下统称“保密信息”)承担保密义务，在该等信息进入公众领域之前，未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何理由或目的以任何形式向第三方披露以上提到的保密信息。保密信息全部由甲方所有，未经甲方同意，乙方不得自行或供他人使用或将保密信息泄漏给第三人，亦不得用于与本合同无关的其他用途。如违反本条给甲方造成损失，由乙方向甲方赔偿全部损失（包括但不限于实际损失、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费等）。

9.2 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

（一）本协议及各种合同附件（含合同谈判、澄清文件、承诺等）；

（二）中标通知书；

（三）招标文件；

（四）投标函；

（五）构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

9.3本合同一式8份，双方各执4份，具有同等法律效力。本合同自双方盖章签字后生效。

9.4通知与送达

双方均确认本合同签署页载明的地址为有效送达地址，双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同签署页载明的地址送达。一方迁址或者变更电话的，应当提前三天书面通知对方。否则，对方按原联系方式送达视为有效送达。以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件发出或寄出视为送达，一方拒签或他人签收不影响送达的生效。

9.5 本合同订立时间： 2025年   月    日

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州南沙湿地旅游发展有限公司

法定代表人/委托代理人（签字）:

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）:

联系地址：

开 户 行：

账    号：

附件1

报价表

附件2：实施方案

附件3：

廉洁共保协议书

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司

乙方：

为规范物资、配件采购、基建工程和设备、工装项目承发包双方的业务往来，防止发生谋取不正当利益的各种违法违纪行为，保护双方当事人的合法权益，根据有关法律法规和廉政建设责任制规定，双方签订本协议书。

第一条 各方的责任

（一）严格遵守市场准入、项目招、投标等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明原则，不得为获取不正当的利益损害双方利益，不得违反行业有关规定。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒，得以制止、纠正；劝阻无效时，应向其监督部门或上级主管部门反映情况，予以纠正；情节严重的，应向纪检监察、司法机关举报。

第二条 乙方的责任

应与甲方人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行物资配件采购、工程建设、设备、工装采购的有关法规政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由向甲方、甲方代表、相关单位或个人赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等。

（二）不以任何理由为甲方、甲方代表和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

第三条 甲方的责任

应与乙方人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行物资配件采购、基建工程建设、设备、工装采购的有关法规政策，并遵守以下规定：

（一）不向乙方及相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不在乙方及相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

第四条 违约责任

（一）甲方代表工作人员有违反本责任书第一、三条行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿或补偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿或补偿。

第五条 本协议书与项目合同具有同等法律效力，经各方签署后生效。

第六条 本协议书的有效期为双方合作结束时止。

第七条 本协议书一式捌份，甲方执肆份、乙方执肆份。

| 甲方单位（盖章）：广州南沙湿地旅游发展有限公司 | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人（签字）： | 法定或授权代表人（签字）： |
| 2025年 月 日 | 2025年 月 日 |